# 广东省消防救援总队遴选文件

### 采购项目编号：GDXFQWDD2023011

采购项目名称：广东省消防救援总队绿化改造项目

广东省消防救援总队编制

发布日期：2023 年 11 月 30 日

目录

广东省消防救援总队遴选文件	1

采购项目编号：GDXFQWDD2023011	1

第一部分 用户需求书	4

1. 项目概况与招标范围	4

1.1 项目名称：广东省消防救援总队绿化改造项目	4

1.2 项目编号：GDXFQWDD2023011	4

1.3 项目概况：本项目主要包括：工程主要建设内容有营区内所有绿化区域改造	4

1.4 招标范围：本项目主要包括：工程主要建设内容有乔灌木 74 株，地被、草坪	5

2. 参评人资格要求	5

3. 资格审查方式	7

4. 遴选文件的获取	7

5. 提交参评文件截止时间、评选时间和地点	7

6. 评选办法	7

7.对本次评选提出询问，请按以下联系方式联系	8

第二部分 参评人须知	9

第三部分 遴选文件格式	11

遴 选 文 件	12

第四部分合同条款	21

采购服务合同	21

项目名称：	21

项目编号：	21

承包方（乙方）：	21

工程名称：广东省消防救援总队绿化改造项目	21

签订地点：广州市天河区瘦狗岭路 483 号	21

签订日期：                      年              月                 日    	21

第一条  工程概况	34

第二条    承包方式	34

第三条  合同价款及结算办法	34

1、工程量清单计价。	35

2、总价包干。	36

3、定额计价。	36

第四条  甲方义务	37

第五条    乙方义务	37

第六条	关于工期的约定	38

第七条	关于工程质量及验收的约定	38

第八条 关于工程价款及结算的约定	39

第九条 关于材料供应的约定	40

第十条	有关安全生产和防火的约定	40

第十一条 违约责任	41

第十二条  关于保密事项的约定	41

第十三条  不可抗力	42

第十四条  争议或纠纷处理	42

第十五条  其他约定	42

第十六条  附则	43

（以下无正文，为合同签署页）	43

第五部分 工程量清单	44

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表	44

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表	46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表	36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表	38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表	40

给水	42

### 第一部分 用户需求书

## 项目概况与招标范围

### 项目名称：广东省消防救援总队绿化改造项目

### 项目编号：GDXFQWDD2023011

### 项目概况：本项目主要包括：工程主要建设内容有营区内所有绿化区域改造

（具体以招标文件、招标图纸、工程量清单为准）。

项目地点：广州市天河区瘦狗岭路 483 号

最高投标限价：人民币 190000.00 元。

计划工期： 20 日历天

### 招标范围：本项目主要包括：工程主要建设内容有乔灌木 74 株，地被、草坪

380 平方米，三级阶梯式花池约 18 平方米，山樟木花架约 40 平方米，PVC-U 给水管约

400 米（具体以招标文件、招标图纸、工程量清单为准）。

## 参评人资格要求

  - 参评人必须具备独立企业法人资格，按国家法律经营。

  - 参评人须持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

  - 参评人近三年（以遴选截止日期为准）在政府采购中心无履约评价为差的记录。

  - 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参评截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

  - 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书。

  - 参评人承担本项目的各项税费，应就服务费提供等额增值税发票。

  - 参评人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，参评人要在合理的时间内提供书面说明，或提交相关证明材料， 参评人能证明其报价合理性的。

  - 参评人应同时具备以下资质：

参评人具有承接本工程所需的市政公用工程三级或以上施工总承包资质。

参评人拟担任本工程项目负责人的人员为：市政公用工程贰级或以上级别的注册建造师。

注：①（注：资质内容按照建市[2014]159 号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154 号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226 号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30 号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846 号）的要求设置。）

②（注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469 号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册， 二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业）。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

  - 项目负责人持有安全培训考核合格证（B 类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

  - 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C 类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

  - 本项目不允许联合体投标。

## 资格审查方式

本次招标采用资格后审方式，由评标委员会对参评人进行资格审查，所有通过资格审查的有效参评人均可以参加评标。

## 遴选文件的获取

时间：2023 年 12 月4日至 2023 年 12 月 13 日。

方式：有意向单位请到广东省消防救援总队官网直接下载。

## 提交参评文件截止时间、评选时间和地点

评选文件提交截止时间：评选文件一式三份，2023 年 12 月 13 日 24 时（以邮政特快专递 EMS 邮寄时间为准）

评选文件提交方式：直接投递至广东省消防救援总队勤务大队，使用邮政特快专递(EMS)邮寄。

收件信息如下： 地址：广州市天河区瘦狗岭路 483号广东省消防救援总队

联系人：李生

联系电话：020-871192761

邮编：510640

评选时间：2023 年 12 月 14日 10 时。

评选地点：广州市天河区瘦狗岭路 483 号广东省消防救援总队。逾期送达的遴选文件，不予受理。

## 评选办法

  - 本次评审标准是综合评估法：采购人授权评审小组根据本招标文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，以总得分最高的供应商确定为成交供应商。

  - 若总得分最高的供应商超过一家时，则由报价低的单位成交，若报价也相同， 则由评审小组抽签决定。

## 7.对本次评选提出询问，请按以下联系方式联系

采购人：广东省消防救援总队

地址：广州市天河区瘦狗岭路 483 号联系人：李生

联系电话：020-871192761

邮编：510640

日期：2023 年 11 月 30 日

### 第二部分 参评人须知

###### 参评须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：广东省消防救援总队绿化改造项目 项目编号： GDXFQWDD2023011 采购人名称：广东省消防救援总队 采购方式：遴选采购 |
| 2 | 评选有效期 | 从评选截止之日起 90 日内。 |
| 3 | 参评递交材料 | 参评文件壹式叁份（正本壹份，复印件副本贰份），在每一封口处加盖公 章，并在封套上标明项目名称、参评人名称等字样。 |
| 4 | 评选 | 2023 年 12 月 14日。 |
| 5 | 评审小组 | 全部评审过程由采购人组建的评审小组负责完成，评审小组由 3 人单数成 员组成。 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法100分。（100%） 技术分值50分，权重50%，商务分值20分，权重 20%，价格分值30分，权重 30% |
| 7 | 评审步骤 | 先进行资格、符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通 过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人。 |
| 8 | 成交候选人的推荐 | 评审小组结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将 商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围参评人的综合得分。评审 小组按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的参评人为 第一成交候选人，排名第二的参评人为第二成交候选人。 综合得分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同且技 术评分相同的，名次按商务评分由高到低顺序排列；综合得分相同、技术 评分和商务评分均相同的，名次由评审价由低到高顺序排列。综合得分相 同、技术评分、商务评分和评审价均相同的评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
| 9 | 其他 | 本项目不接受备选参评方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价， 参评文件的报价只允许唯一方案报价，且不允许分包。 |

参评人必须认真阅读参评须知的内容，以免造成参评失败。

广东省消防救援总队（采购人）拟将 广东省消防救援总队绿化改造项目进行遴选采购（采购编号：GDXFQWDD2023011），邀请合格的供应商参加本次遴选采购。本次采购由 广东省消防救援总队 主持，按采购的程序依法选定单位。采购工作全过程服从有关法律法规的管理，并在采购单位纪检监察部门的监督下进行。

相关附件

附件 1：资格审查标准附

2：符合性审查标准

3：商务评审细则附

4：技术评审细则

5：价格评分细则

附件 1：资格审查标准

资格审查标准

| 序号 | 评审项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参评人资质 | （1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业【提供营业执照、税务登记证（国税与地税）和组织机构代码证复印件（或三证合一证明）】； （2）参评人参加投标的意思表达清楚，参评人代表被授权有效； （3）参评人均具有独立法人资格，按国家法律经营； （4）参评人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书。 注：营业执照及资质证书复印件须加盖公章，否则资格审查不予通过。 |
| 2 | 安全生产许可证 | 具有有效企业安全生产许可证； 注：证书复印件须加盖公章，否则资格审查不予通过。 |
| 3 | 项目负责人资格 | 参评人拟担任本工程项目负责人的人员为：市政公用工程贰级或以上级别的注册建造师，且具有《安全生产考核合格证书》（B 证）或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； 拟任项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人，在本项目任职期间不得担任专职安全员； 注：证书、证明材料复印件或打印页须加盖公章，否则资格审查不予 通过。 |
| 4 | 专职安全人员 | 拟派的专职安全人员须具有有效的安全生产考核合格证书（C 证）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； 专职安全员与其他岗位人员不得兼任。 注：证书、证明材料复印件或打印页须加盖公章，否则资格审查不予通 过。 |
| 5 | 关联企业 | 与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形， 则 相关投标均无效 注：须提交承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则资格审查不予通过。 |
| 6 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 结论 |  |

注：栏目各项中符合填写“○”，不符合填写“×”。全部符合方可视为通过符合性检查，   在结论栏中填写“通过”，否则为“不通过”。

附件 2：符合性审查标准

##### 符合性审查标准

| 序号 | 评审项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遴选文件签字盖章 | 遴选文件、投标函加盖遴选人单位公章和法人代表 人或其委托代理人签字或盖章 |
| 2 | 项目负责人 | 遴选文件所列项目负责人与报名时一致 |
| 3 | 遴选文件格式 | 符合遴选文件投标文件格式的要求 |
| 4 | 投标有效期 | 符合遴选文件规定，90 日历天 |
| 5 | 遴选报价 | 须是固定价，且仅有一个报价，没有超出限价，没 有低于成本价 |
| 6 | 工期 | 符合遴选文件要求 |
| 7 | 工程质量 | 满足遴选文件要求 |
| 8 | 其他实质性要求 | 符合遴选文件中规定的其他实质性要求 |
| 9 | 结论 |  |

注：栏目各项中符合填写“○”，不符合填写“×”。全部符合方可视为通过符合性检查，   在结论栏中填写“通过”，否则为“不通过”。

附件 3：商务评审细则

##### 商务部分：20 分

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业施工业绩 | 6 | 2021 年 1 月 1 日至今，参评人具备单项合同金额不低 100 万元的市政相关工程施工业绩的每项得1分，此项最多的 3 分。上述施工业绩指已竣工工程（竣工时间在 2021 年 1 月 1 日以后）。 | 业绩证明材料须提供合同关键页的复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |
|  |  |  | 参评人获得“企业资信等级 AAA”“质量服务诚信单位 AAA”、“诚信经营示范单位 AAA”。同时具有以上 3 项得 3分，具有两项2分，具有一项得 1分。 | 须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 2 | 企业信用 | 3 | 参评人具有具有质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系认证。同时具有以上 3项得 3分，具有两项得2 分，具有一项得1 分。 | 须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 3 | 项目管理机构 | 11 | 拟委派的项目负责人具有二级市政公用工程贰级或以上级别的注册建造师得 3分，且具有建筑类专业助理工程师或以上职称的得 2 分，本项最高得5 分。 | 书资料、有效社保证明资料扫描件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  |  | 技术负责人拟委派技术负责人具有：具有建筑类专业中级工程师以上职称的，得 3分，且具有建筑类专业助理工程师职称的得 1分，不提供不得分。本项最高得4分。 | 参评人须提供职称证、有效社保证明资料扫描件并加盖参评人公章。 |  |
|  |  |  | 造价负责人拟委派造价负责人具有：具备二级造价工程师的得 2分，不提供不得分。 | 参评人须提供相关证书资料、有效社保证明资料扫描件并加盖参评人公章。 |  |
| 商务部分总得分 |  |

注：1、如果发现投标人在证明文件中有弄虚作假情况，则该文件所在项得分为零分；

附件 4：技术评审细则

##### 技术部分：50 分

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工部署 | 6分 | 【优】总体施工部署完全科学可靠、完善，完全可行的，得6分； |  |
|  |  |  | 【良】总体施工部署科学可靠、完善的，得 4分； 【中】有提供总体施工部署的，得 2分； |  |
|  |  |  | 【差】没提供总体施工部署的，得 0 分。 |  |
| 2 | 进度计划安排及工期保证措施 | 8分 | 【优】结合项目实施需要，制定施工节点和进度计划，工期保证措施科学可靠、 完善，可行的，得 8分； 【良】施工计划安排比较合理，工期保证措施科学可靠、完善的，得 4分； 【中】有提供工程施工计划安排和工期保证措施的，得 1 分； 【差】没有提供相关计划和措施的，得 0 分。 |  |
| 3 | 拟投入机械设备、劳动力资源配备计划 | 6分 | 【优】机械设备配备合理，劳动力资源配置充足，满足本工程施工和进度计划 需要的，得 6分； 【良】机械设备配备和劳动力资源配置比较合理，可以满足本工程施工和进度 计划需要的，得 4分； 【中】有提供相应的机械设备和劳动力资源配置计划的，得 2分； 【差】没有提供相关资源配置计划的，得 0 分。 |  |
| 4 | 施工工艺流程及施工方案 | 12分 | 【优】施工工艺流程及施工方案科学可靠、完善，可行的，得 12分； 【良】施工工艺流程及施工方案比较可靠、比较完善的，得8 分； 【中】有提供施工工艺流程及施工方案的，得 4分； 【差】没有提供相关施工工艺流程或施工方案的，得 0 分。 |  |
| 5 | 质量保证措施 | 12分 | 【优】质量保证措施科学可靠、完善，可行的，得 12 分； |  |
|  |  |  | 【良】质量保证措施比较可靠、比较完善的，得 8分； 【中】有提供相应的质量保证措施的，得 4分； |  |
|  |  |  | 【差】没有提供相关措施的，得 0 分。 |  |
| 6 | 安全文明施工措施 | 6分 | 【优】安全文明施工措施科学可靠、完善，可行的，得6分； |  |
|  |  |  | 【良】安全文明施工措施比较可靠、比较完善的，得4 分； 【中】有提供相应的安全文明施工措施的，得2分； |  |
|  |  |  | 【差】没有提供相关措施的，得 0 分。 |  |
| 技术部分总得分 |  |

附件 5：价格评审细则

##### 价格部分：30 分

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 30 | 1.计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分 。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格评分=（评标基准价／评标价） ×价格权重分 3.评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。 |  |
| 价格部分总得分 |  |

### 第三部分 遴选文件格式

目录

第一部分 用户需求书	1

第二部分 参评人须知	4

第三部分 遴选文件格式	10

- 自查表	12

- 报价表	14

- 投标函	14

- 资格证明文件	16

- 同类项目业绩介绍	19

- 实施计划	19

第四部分 合同条款

第五部分 工程量清单	33

广 东 省 消 防 救 援 总 队 采 购

# 遴 选 文 件

##### （正本/副本）

采购项目名称：广东省消防救援总队绿化改造项目

采购项目编号：GDXFQWDD2023011

投标供应商名称：

日期： 	年 	月 	日

自查表

1.1 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 参评人资质： 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业【提供营业执照、税务登记证（国税与地税）和组织机构代码证复印件（或三证合一证明）】； 参评人参加投标的意思表达清楚，参评人代表被授权有效； 参评人均具有独立法人资格， 按国家法律经营； 参评人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书。 注：营业执照及资质证书复印件须加盖公章，否则资格审查不予通过。 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 安全生产许可证：具有有效企业安全生产许可证； 注：证书复印件须加盖公章，否则资格审查不予通过。 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
| 资格性审查 | 项目负责人资格：参评人拟担任本工程项目负责人的人员为：市政公用工程贰级或以上级别的注册建造师，且具有《安全生产考核合格证书》（B 证）或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； 拟任项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人，在本项目任职期间不得担任专职安全员； 注：证书、证明材料复印件或打印页须加盖公章，否则资格审查不予通过。 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 专职安全人员：拟派的专职安全人员须具有有效的安全生产考核合格证书 （C 证）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； 专职安全员与其他岗位人员不得兼任。 注：证书、证明材料复印件或打印页须加盖公章，否则资格审查不予通过。 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 关联企业：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则 相关投标均无效 注：须提交承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则资格审查不予通过。 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 联合体投标：本项目不接受联合体投标。 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |

| 符合性审查 | 遴选文件签字盖章：遴选文件、遴选函加盖遴选人单位公章和法人代表人或其委托代理人签字或盖章 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人：遴选文件所列项目负责人与报名时一致 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 遴选文件格式：符合遴选文件投标文件格式的要求 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 投标有效期：符合遴选文件规定，90 日历天 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 遴选报价：须是固定价，且仅有一个报价，没有超出限价，没有低于成本价 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 工期：符合遴选文件要求 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 工程质量：满足遴选文件要求 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |
|  | 其他实质性要求：符合遴选文件中规定的其他实质性要求 | □通过 | □不通过 | 见遴选文件第（ ） 页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一， 投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

报价表

  - 报价一览表

采购项目名称： 广东省消防救援总队绿化改造项目

采购项目编号： 	GDXFQWDD2023011

| 项目名称 | 广东省消防救援总队沥青路面改造工程项目 |
| --- | --- |
| 报 | 价 | 大写： | （¥ | ） |
| 建设工期 | 日历天 |

  - 工程量清单报价表

1.已标价工程量清单

投 标 函

致：广东省消防救援总队

为响应你方组织的 广东省消防救援总队绿化改造项目 的招标采购项目编号为： GDXFQWDD2023011	，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的 广东省消防救援总队绿化改造项目  遴选文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了遴选文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此遴选文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意遴选文件的相关条款，放弃对遴选文件提出误解和质疑的一切权力。

(参评人名称)      作为参评人正式授权    (授权代表全名,  职务)   代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的遴选文件，正本壹份，副本贰份。

我方已完全明白遴选文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按遴选文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本遴选文件的有效期为投标截止时间起 90 天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要， 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行遴选文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的参评人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中   国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方与其他参评人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（九）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

- 我方参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相   应的法律责任。

（十三）我方对在本函及遴选文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址： 	.邮政编码： 	. 电话： 	.

传真： 	.

代表姓名： 	.职	务： 	.

参评人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：	                   参评人名称（盖章）：

日期：	年	月	日

资格证明文件

  - 资格文件

    - 营业执照副本

    - 资质证书

    - 安全生产许可证

    - 联合体投标声明

    - 非关联企业声明

  - 法定代表人证明书

（参评人可使用下述格式，也可使用市场监督管理局统一印制的法定代表人证明书格式；对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人身份证明书）

法定代表人证明书

现任我单位 		职务，为法定代表人，特此证明。有效期限：

附：代表人性别： 	年龄： 	身份证号码：

注册号码： 	企业类型：

经营范围： 	。

参评人（盖章）： 地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

法定代表人授权书

致：广东省消防救援总队

本授权书声明：		是注册于 	（国家或地区） 的 	（参评人名称）		的法定代表人，现任 	职务，有效证件号码： 		。现授权 	（姓

名、职务）	作为我公司的全权代理人，就 广东省消防救援总队绿化改造项目 编号为   	的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 	年 	月 	日签字生效，特此声明。

参评人（盖章）：                                                                地址：

法定代表人（签字或盖章）：                                      职务：

被授权人（ 签字或盖章） ：                                     职务：

供应商资格声明函

广东省消防救援总队：

本公司愿就由贵单位组织实施的 广东省消防救援总队绿化改造项目的遴选活动进行参评。

1、本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，所提交的遴选文件   中所有关于遴选资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。若与真实情况不符，本   公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、本公司符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、   管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

3、本公司已按评选公告及评选文件的规定获取了遴选文件。

4、本公司非联合体投标。

5、本公司愿意提供遴选文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合遴选文件投标单位   须知要求中的资格要求。

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

公章：

年	  月	   日

其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

同类项目业绩介绍

  - 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

  - 实施计划

    - 实施计划

参评人应按遴选文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为参评人履约能力不足或响应不全。组织实施方案的内容应包括：

      - 总体施工部署

      - 进度计划安排及工期保证措施

      - 拟投入机械设备、劳动力资源配备计划

      - 施工工艺流程及施工方案

      - 质量保证措施

      - 安全文明施工措施

      - 参评人认为必要说明的其它内容。

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

参与编制遴选文件人员名单

| 参评单位名称： |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 备注 |

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单参评报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单（附上相关人员证明资料）。

# 第四部分合同条款

## 采购服务合同

## 项目名称：

## 项目编号：

#### 发包方（甲方）：广东省消防救援总队

## 承包方（乙方）：

## 工程名称：广东省消防救援总队绿化改造项目

## 签订地点：广州市天河区瘦狗岭路 483 号

签订日期：                      年              月                 日

发包方（甲方）：广东省消防救援总队

负责人：

地址：

联系电话：

承包方（乙方）：

法定代表人：

地址：

联系电话：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

## 第一条  工程概况

1.1工程名称：广东省消防救援总队绿化改造项目

1.2工程地点：广州市天河区瘦狗岭路 483 号

1.3承包范围：工程主要建设内容有乔灌木 74 株，地被、草坪 380 平方米，三级阶梯式花池约 18 平方米，山樟木花架约 40 平方米，PVC-U 给水管约 400 米；（具体以遴选文件、招标图纸、工程量清单为准）。

1.4承包方式：根据工程量清单（图纸）、相关资料及说明，按甲方使用的范围、内容和要求，采用固定投标清单项目综合单价结算形式，包工、包料、包税金、包质量、包工期、包工艺、包清退、包安全生产、包文明施工、包验收的承包形式。

1.5工期：本工程自2023年 12月 21日开工，于 2024年 1月10日竣工。

工期为30 日历天。具体开工日期以甲方通知为准。

1.6工程质量：工程质量达到工程竣工验收时国家现行最新的施工规范和验收标准。

## 第二条    承包方式

2.1乙方按甲方书面审定的施工内容或变更要求进行施工，绿化工程实行包工、包料、包质量、包运输、包种植、包养护成活、包工期、包安全文明施工，达到验收规范标准，一律不准转包。

## 第三条  合同价款及结算办法

经甲乙双方充分协商，确定本工程按以下第1 种方式计算工程造价。合同总价在合同约定的风险范围内不予变更，但如因设计方案、工程量清单因甲方原因发生变更时，最终以审计部门审计结算金额为最终项目金额。

### 1、工程量清单计价。

综合单价包含的风险范围： 市场价格波动  。

风险费用的计算方法：  不予调整   。

风险范围以外合同价格的调整方法：

a、工程量清单内的项目，按投标报价单价、规费及税金等费用调整工程造价，工程量按实(监理单位和发包人签认的合格工程量)结算。

b、工程量清单外的工程项目（含暂定价项目、漏项或因图纸修改和设计变更等情况出现的工程变更），按以下方法处理：

①《工程量清单及投标报价表》中有工作内容相同的项目按投标报价单价、规费及税金等费用调整工程造价，工程量按实(监理单位和发包人签认的合格工程量)结算。

②《工程量清单及投标报价表》中有工作内容相近，仅涉及按相关计价依据并且发包人确认确需调整主材价格的，主材价格以发包人审定的价格为准，与相应投标材料价格的差额调整材料价差。

③在工程量清单外的新增项目，如该项目在工程量清单中有工作内容相同，其综合单价沿用原工程量清单单价；项目主材（包含规格）改变时，只调整相应项目的主材单价，其余一切费用不得调整。投标报价中已有的材料按投标报价中材料价作为结算材料价。投标报价中没有的材料价按照施工同期广州市造价站公布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》作为结算材料价。《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料，材料按照施工同期《广州市建设工程材料（设备）厂商价格信息》对应品牌、规格、型号的材料价作为结算材料价，《广州市建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有对应品牌、规格、型号的，按发包人审核的材料单价计算”。

在工程量清单外的新增项目，如该项目在工程量清单中没有工作内容相同的项目，承包人则按如下计价办法：以相关定额为基数，按穗建造价[2019]41 号文中的定额计价程序计价，其中措施项目费不再计取；下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价），下浮率为___%（小于10%的，按10%）。人工、材料和机械单价按照投标文件中相关专业综合单价分析表中的单价套用；投标报价中已有的材料按投标报价中材料价作为结算材料价。投标报价中没有的材料价按照施工同期广州市造价站公布的《广州地区建设工程常用材料综合价格》作为结算材料价。《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料，材料按照施工同期《广州市建设工程材料（设备）厂商价格信息》对应品牌、规格、型号的材料价作为结算材料价，《广州市建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有对应品牌、规格、型号的，按发包人审核的材料单价计算。

增加及变更项目，承包人应按以上计价方法编制预算，报现场监理工程师和发包人作为增加或变更的审批依据。

c、如发包人自行完成的部分弱电工程承包人不收取总包管理费；工程排污费、施工噪音排污费如实际发生时，暂按工程所在地规定的标准计算，结算时按实际发生费用计算；质监费用由发包人向有关部门交纳。

d、设计变更、增减工程应于该变更工程完成一个月内办理签证，工程完工后工程量按实计算。

竣工后按保养保存期验收成活的实际苗木数量、甲方书面确认的工程竣工图、甲方认可的有效的现场签证、竣工资料和有关技术资料核算工程量。结算价不得超过￥_____ ____元，乙方同意结算价如果超过前述限制，则额外成本由乙方自行承担。

### 2、总价包干。

根据甲方书面认可的施工内容，本工程合同价为￥__________元（大写：______________元。上述合同价为包干总价，该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于人工、材料、水电、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等各项费用。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的包干价中扣除。

### 3、定额计价。

本工程合同价为￥       _元（大写：_            __元。）

采用定额计价方式，工程量按实结算。

3.1、竣工后按保养保存期（六个月）后验收成活的实际苗木数量、甲方确认的工程竣工图、现场签证、竣工资料和有关技术资料核算工程量。

3.2、工、料、机械价格执行施工时期工程所在地工、料、机械价格及当季厂商价格，施工时间跨月份的，以造价站在该月份发布的对应价格信息的平均值作为工、料、机械结算价，缺项部分进行市场询价后由双方协商确定。工程变更应经甲方审批确认，工程变更不得超过总工程量的10%，变更以工程变更通知书、经甲方审批确认的工作联系单或者签证为准，变更的工程量应及时办理现场签证。

3.3、定额套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》（以下简称“定额”）。种植土量以现场签证为准；所有苗木及其他材料均不计运输费；垃圾清运按现场签证套用定额；若有排水井升降等修补工程，按现场签证套用定额；场地平整费、一切成品保护措施由投标人综合考虑，不再另外计取。

3.4、计费程序执行粤建市[2019]6号文。措施其它项目费、规费及利润按费用标准下限计，预算包干取费6%，规费项目若未发生则不计入。税金按现行文件规定计算。

3.5、按以上原则计算的总造价乘以中标单位的合同承包综合系数作为结算价，园林绿化、园林建筑、绿化给水系统安装按同一系数。

3.6、最终工程结算价不得超过合同价。

## 第四条  甲方义务

4.1 开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 3 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供 1 个施工用水接驳点及 1 个施工用电接驳点，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

4.2 指派             为甲方驻工地代表，联系电话                 ，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

## 第五条    乙方义务

5.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

5.2未经甲方书面同意，乙方不得外包、分包、部分或全部转让本合同项下的合同义务；乙方在本合同项下的合同义务均应由乙方聘请的有劳动或劳务关系的员工完成，乙方应与其实际施工人员建立劳动/劳务关系。乙方指派 	为乙方驻工地代表，联系电话 	，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。合同履行过程中，非经甲方书面同意，乙方不得随意更换驻工地代表。

5.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

5.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格按照甲方许可的作业时间施工，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫、消防、垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

5.5施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.7工程所用的主要材料必须提供产品合格证明，并送样经甲方检验同意后方可使用。

5.8负责做好工程施工过程中的事项登记，完工后制作工程记录。工程结束后，将所有与本工程相关的资料（包括施工图纸、工程记录等）统一交甲方存档。

5.9合同履行期间，如工程质量不符合相关的管理规范及技术要求，甲方有权要求停工和返工，由此产生的工期延误或费用增加，由乙方承担。

5.10工程竣工后负责场地清理，做到工完场清。

5.11合同价款已经包含了本项目工程的全部人工工资，乙方应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以任何理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响甲方工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总金额 20%的违约金。如乙方因本项目工程发生的任何债务纠纷、劳动或劳务纠纷， 由乙方自行解决，甲方不承担任何责任，也不负责协调。甲方因前述原因造成的所有损失均由乙方承担，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费及鉴定费等相关费用。

## 第六条	关于工期的约定

6.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用，赶工措施费由甲、乙双方根据实际情况另行协商。

6.2因甲方原因导致乙方未能按约定完成工作，影响工期的，工期相应顺延。

6.3因乙方原因导致乙方未能按约定完成工作，影响工期的，工期不顺延，如果超期按本合同约定承担违约责任。

6.4因乙方原因达不到约定的工程质量标准，由乙方承担拆除和重新施工费用，工期不予顺延。

## 第七条	关于工程质量及验收的约定

7.1 按国家、地方、行业颁布有关绿化工程质量检验标准验收，工程质量达到合格 等级。

7.2 养护期为_   __个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收约定之日起计。保养期内，凡因乙方原因造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起3日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换，由此产生的费用由乙方承担。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在工程质量保修金内扣除，超过工程质量保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。

7.3 工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后尽快组织验收，如验收合格，甲方填写并盖章工程验收确认单，在工程款结清后，双方办理书面的工程移交手续。

7.4、如乙方实施的工程不符合合同约定或国家、地方、行业有关标准，甲方有权拒绝进行书面验收认可，乙方应整改至符合约定为止，因此造成的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。整改的期限计入逾期期限，完工时间以通过甲方验收之日为准。

7.5由于乙方原因造成质量事故，其及拆除、返工等费用由乙方承担，工期不顺延， 给甲方造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失，包括但不限于给甲方造成的直接经济损失以及甲方向第三方支付的赔偿款、行政罚款、为解决纠纷支出的律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用。

7.6工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知后 5 个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。工程经甲方验收通过并移交甲方前的风险，由乙方承担。

## 第八条 关于工程价款及结算的约定

8.1 本合同签订生效后，甲方按下表约定支付工程款。

| 支付情况 | 支付进度（％） | 当次支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次预付款（合同签订生效后） | 至 50％ | 元 |
| 第二次工程验收结算（工程审计确认） | 至 95％ | 元 |
| 第三次工程质量保修金 （工程完成保修期） | 至 100％ | 元 |

8.2 工程款（进度款）支付的方式和时间：①合同签订生效后 5 个工作日内乙方开具相应金额且合法有效的工程发票给甲方，甲方收到发票后 30 个工作日内支付合同价的 50%作为预付款；②工程完工后，竣工验收合格（通过主管部门的备案）交付使用，并经评审部门审核结算后，乙方开具相应金额且合法有效的工程发票给甲方，甲方收到发票后 30 个工作日内支付至结算总价的 95%。

8.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料起 7 天内自查，自查期满后 7 个工作日内甲方未提出异议的，应在十五个工作日内办理完结。

8.4 结算方式：结算时甲方以实际工程量依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价（原设计方案、工程量清单没有发生变更时，中标的综合单价则成为工程结算的依据，不得调整）并加上措施项目费、其他项目费、规费及税金作为结算和支付依据，最终以审计部门审计为准。

8.5 质量保修金：本工程设 5%质量保修金。

8.6 甲方预付合同价款的50%作为预付款给乙方备料筹备开工；工程进度款按工程的进度完成情况分阶段验收支付；工程竣工验收后预留结算总价的 5%作为工程质量保证金，在工程竣工验收合格、相关部门出具正式书面报告之日起满 壹年后无明显质量问题或质量问题已修复的，甲方应在质保期满 30 日内无息支付给乙方，如在保修期内工程出现质量问题，乙方没有及时妥善地进行保修处理，质量保修金将不予退还。

8.7 乙方向甲方提出支付申请的同时应向甲方开具同等金额有效的增值税发票，如乙方未能按时提交合法有效发票，甲方有权拒绝付款，且乙方仍需按本合同约定履行各项义务。

8.8 因甲方使用财政资金付款，需执行财政国库集中支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定。乙方同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非甲方主观原因导致合同价款实际到达乙方账户时间延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

8.9乙方确认收款账户信息如下：

账户名：

账号：

开户行：

乙方对其向甲方提供的收款银行账户信息的真实性、合法性、有效性、准确性、完整性负责。乙方需变更其收款账户的，应当提前3日以书面方式通知甲方，如因乙方提供的银行账户原因（包括但不限于账号错误、被注销、被冻结等）或乙方不适当、不及时通知甲方，导致费用的支付发生任何不利后果的，由乙方承担全部责任。

## 第九条 关于材料供应的约定

9.1 本工程所有材料、设备均由乙方负责采购供应，应为符合设计要求且具有质量保证的合格产品，并应按时供应到现场，由乙方承担运输费用并负责保管。乙方由于保管不当造成损失，由乙方自行负责。

9.2 乙方采购的材料设备应附有出厂合格证，如甲方对材料设备有异议可进行检验。如检验合格，检验费用由甲方承担，否则由乙方承担。

9.3 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失（包括但不限于拆除、返工、更换、重做、验收不合格等）由乙方负责，同时乙方应向甲方支付结算金额 20%的违约金。

## 第十条	有关安全生产和防火的约定

10.1 甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

10.2 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

10.3 由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防法及相关条例和防火设计规范，乙方应及时提出意见和建议，待甲方重新确认合法合规的做法后再行施工。

10.4 由于乙方在施工生产过程中违反《消防法》、《安全生产法》及相关法律法规规章规定的有关安全操作规程导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任。如甲方因非甲方的原因为上述产生了额外支出，甲方有权单方通知解除合同，并有权全额向乙方追索，包括且不限于因此支出的赔偿款、行政罚款、律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用，并有权要求乙方支付合同价款 30%的违约金。

## 第十一条 违约责任

11.1 甲方不按约定预付款的，乙方在约定的预付期满 15 天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付的，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的未付金额每日万分之一作为违约金，违约金总额不超过应付未付金额的 5%。因财政审批支付流程导致到账延期的，不视为甲方逾期付款。

11.2由于乙方原因延期开工或逾期竣工，每延期或逾期壹天，应向甲方支付合同价款的万分之三作为违约金。逾期超过1 5 天（含 15 天），甲方有权单方解除合同，乙方除应按合同价款的 20％向甲方支付违约金外，还应全额退还甲方已经预付的款项及按照一年期 LPR 利率标准计算的利息。

11.3 如在施工过程中，甲方要变更设计方案或计划，应提前 3 天通知乙方，因此引起的停工或材料浪费，甲方应向乙方给予补偿。

11.4 乙方须保证所供材料、苗木等符合国家、省市及行业的质量要求和安全标准，应保持材料、苗木品质的稳定性和安全性，因为乙方质量问题而给第三方造成人身及财产损害的，均由乙方承担一切责任；如甲方因此遭受任何第三方指控的，甲方有权就所受到的损失向乙方追偿。乙方应免费为甲方更换有质量问题的材料、苗木等。

11.5 除本合同另有约定外，乙方违反本合同有关约定或违反其在本合同项下所作之任何其他承诺、保证、确认的，乙方未按甲方要求限期改正的，甲方有权单方解除合同，而不承担任何责任，乙方应赔偿甲方因此受到的损失（包括但不限于鉴定费、公证费、调查费、律师费等）。

11.6项目实施过程中所发生的事故、人员伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼等一切责任均由乙方负责，如甲方因非甲方的原因为上述情况产生了额外支出，甲方有权全额向乙方追索，包括且不限于因此支出的律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用，并有权要求乙方支付合同价款 20%的违约金。

11.7 乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付； 同时乙方承担一切经济责任和法律责任，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费用等，并向甲方支付合同价款 30%的违约金。

11.8 如发生乙方应支付违约金的情形，均为甲方有权从未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。

11.9 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

## 第十二条  关于保密事项的约定

12.1 乙方对在工作中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是纸质的），以及对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

12.2 甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予以永久删除。

12.3 乙方及乙方人员违反上述保密条款，因未遵守保密义务给甲方造成损失的， 乙方应承担赔偿责任，同时乙方需向甲方支付合同价款 30%的违约金。

12.4 以上条款在合同有效期结束后继续生效，至相关信息已解密成为公众信息时止。本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响本保密条款的效力。

## 第十三条  不可抗力

13.1 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

13.2 声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后 5 日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

13.3 不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件的影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.4 本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、罢工， 政府行为或法律规定等。

## 第十四条  争议或纠纷处理

本合同在履行期间，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院解决。守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

## 第十五条  其他约定

15.1 凡与本工程签订的相关补充协议、承诺书等文件，必须加盖双方印章或合同专用章方为有效文件。

15.2 甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据。因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。

15.3 双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等， 均以本合同首部所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当在变更之日起 3 日内书面通知对方，未履行通知义务的，其他方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的， 寄出或者投邮后即视为送达。

## 第十六条  附则

16.1 本工程质量保证期为壹年，乙方签署《工程质量保修书》作为合同附件。

16.2 本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式 贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

16.3 附件

（1）《工程质量保修书》

（2）工程项目清单报价。

（3）乙方营业执照复印件、资质证明复印件证明等。

16.4说明：

①本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，到工程竣工验收和工程款付清，园林绿化养护期结束之日自然失效。

②本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份，具同等法律效力。

## （以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：广东省消防救援总队

负责人（授权代表）签字：

时间：      年     月     日

乙方（盖章）：

法定代表（授权代表）签字：

时间：     年      月	   日

### 第五部分 工程量清单

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省消防救援总队绿化改造项目	标段：	第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估 价 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乔灌木 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001024 | 栽植乔木 | 种类:特选苏铁 胸径或干径:大于 30cm 株高、冠 径:H1.6-1.8m,P1.8-2m 养护期:3 个月 备注:全冠，冠幅饱满， 分枝多且均匀，树杆通直， 无病虫害，假植苗 | 株 | 2 |  |  |  |
| 2 | 050102001025 | 栽植灌木 | 种类:细叶紫薇 A 株高、冠 径:H3-3.5m,P2.5-3m 养护期:3 个月 备注:全冠，冠幅饱满， 分枝多且均匀，树杆通直， 无病虫害，假植苗 | 株 | 2 |  |  |  |
| 3 | 050102001026 | 栽植灌木 | 种类:细叶紫薇 B 株高、冠 径:H1.8-2m,P1.4-1.5m 养护期:3 个月 备注:全冠，冠幅饱满， 分枝多且均匀，树杆通直， 无病虫害，假植苗 | 株 | 6 |  |  |  |
| 4 | 050102001027 | 栽植灌木 | 种类:造型簕杜鹃 A 胸径或干径:D14-15cm 株高、冠 径:H2.5-2.8m,P2.2-2.5m 养护期:3 个月 备注:全冠，冠幅饱满， 分枝多且均匀，无病虫害， 假植苗 | 株 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省消防救援总队绿化改造项目	标段：	第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估 价 |
| 5 | 050102001028 | 栽植灌木 | 种类:造型簕杜鹃 B 株高、冠 径:H1.3-1.4m,P1.5-1.6m 养护期:3 个月 备注:全冠，冠幅饱满， 分枝多且均匀，无病虫害， 假植苗 | 株 | 1 |  |  |  |
| 6 | 050102001029 | 栽植灌木 | 种类:造型金钱榕 株高、冠 径:H1.6-1.8m,P1.4-1.5m 养护期:3 个月 备注:全冠，冠幅饱满， 无病虫害，假植苗 | 株 | 1 |  |  |  |
| 7 | 050102001030 | 栽植灌木 | 种类:四季桂 株高、冠 径:H2.2-2.5m,P1.8-2m 养护期:3 个月 备注:全冠，冠幅饱满， 分枝多且均匀，树杆通直， 无病虫害，假植苗 | 株 | 1 |  |  |  |
| 8 | 050102001031 | 栽植灌木 | 种类:旅人蕉 株高、冠 径:H2.5-3m,P1.8-2m 养护期:3 个月 备注:全冠，冠幅饱满， 无病虫害，假植苗 | 株 | 3 |  |  |  |
| 9 | 050102001032 | 栽植灌木 | 种类:造型罗汉松 株高、冠 径:H1.3-1.4m,P1.5-1.6m 养护期:3 个月 备注:全冠，冠幅饱满， 无病虫害，假植苗 | 株 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省消防救援总队绿化改造项目	标段：	第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估 价 |
| 10 | 050102001033 | 栽植灌木 | 种类:大红花球 株高、冠 径:H1.2m,P1.2m 养护期:3 个月 备注:球形，冠幅饱满，分枝多且均匀，无病虫害，假植苗 | 株 | 13 |  |  |  |
| 11 | 050102001034 | 栽植灌木 | 种类:黄榕球 株高、冠径:H1m,P1m 养护期:3 个月 备注:球形，冠幅饱满，分枝多且均匀，无病虫害，假植苗 | 株 | 13 |  |  |  |
| 12 | 050102001035 | 栽植灌木 | 种类:红继木球 株高、冠径:H1m,P1m 养护期:3 个月 备注:球形，冠幅饱满，分枝多且均匀，无病虫害，假植苗 | 株 | 25 |  |  |  |
| 13 | 050102001036 | 栽植灌木 | 种类:亮晶女贞 株高、冠 径:H1.8m,P0.8m 养护期:3 个月 备注:塔形，冠幅饱满，分枝多且均匀，无病虫害，假植苗 | 株 | 3 |  |  |  |
| 14 | 050102002037 | 栽植灌木 | 1.种类:炮仗花 2.藤长:2.5m 养护期:3 个月 备注:形态优美，分枝多且均匀，无病虫害 | 株 | 40 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省消防救援总队绿化改造项目	标段：	第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估 价 |
|  |  | 地被 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 050102008027 | 栽植花卉 | 花卉种类:细叶棕竹 苗高×冠幅:50cm× 40cm 单位面积株数:16 养护期:3 个月 备注:生长健壮，盆苗 | m2 | 10 |  |  |  |
| 22 | 050102008028 | 栽植花卉 | 花卉种类:紫花翠芦莉 苗高×冠幅:35cm× 25cm 单位面积株数:36 养护期:3 个月 备注:生长健壮，盆苗 | m2 | 35 |  |  |  |
| 23 | 050102008029 | 栽植花卉 | 花卉种类:肾蕨 苗高×冠幅:30cm× 20cm 单位面积株数:49 养护期:3 个月 备注:生长健壮，盆苗 | m2 | 20 |  |  |  |
| 24 | 050102008049 | 栽植花卉 | 花卉种类:福建茶 苗高×冠幅:30cm× 25cm 单位面积株数:36 养护期:3 个月 备注:生长健壮，盆苗 | m2 | 60 |  |  |  |
| 25 | 050102008050 | 栽植花卉 | 花卉种类:胡椒木 苗高×冠幅:30cm× 20cm 单位面积株数:36 养护期:3 个月 备注:生长健壮，盆苗 | m2 | 40 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省消防救援总队绿化改造项目	标段：	第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估 价 |
| 27 | 050102008031 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:龙船花 2.苗高×冠幅:30×25cm 单位面积株数:36 养护期:3 个月 备注:生长健壮，袋苗 | m2 | 40 |  |  |  |
| 28 | 050102008032 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:红继木 2.苗高×冠幅:30×25cm 单位面积株数:36 养护期:3 个月 备注:生长健壮，袋苗 | m2 | 50 |  |  |  |
| 29 | 050102008033 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:黄金叶 2.苗高×冠幅:30×25cm 单位面积株数:25 养护期:3 个月 备注:生长健壮，袋苗 | m2 | 97 |  |  |  |
| 30 | 050102008051 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:红背桂 2.苗高×冠幅:35×25cm 单位面积株数:36 养护期:3 个月 备注:生长健壮，袋苗 | m2 | 30 |  |  |  |
| 30 | 050102008051 | 栽植花卉 | 1.花卉种类:银边山菅兰 2.苗高×冠幅:30×25cm 单位面积株数:36 养护期:3 个月 备注:生长健壮，袋苗 | m2 | 20 |  |  |  |
| 45 | 050101010001 | 整理绿 化用地 | 1、名称：场地平整 2、表层 30cm 土壤平整 | m2 | 380 |  |  |  |
| 50 | 050101009005 | 种植土回填 | 回填厚度:30cm 回填要求:种植土 | m3 | 114 |  |  |  |
| 44 | 050102012004 | 铺种草皮 | 草皮种类:台湾草 养护期:3 个月 铺种方式:30cm 草皮 | m2 | 18 |  |  |  |
| 45 | 050101010001 | 铺砂 | 1、名称：铺砂找平 2、地被找平层:3cm 中砂 | m2 | 18 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |

##### 园建

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 基价 | 其中 | 成本合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 主材费 | 主材损耗率 3 （%） |  |
| 一 | 入口树池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖土方 | m3 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 素土夯实 | m2 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 100 厚 C15 素混凝土 | m3 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mu10 砖垅M5 水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20 厚 1:2.5 水泥砂浆结合 层 | m2 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20 厚芝麻黑荔枝面 | m2 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 炮仗花廊架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20*1m 山樟木花架 | m2 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| A | 直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 综合费率 |  | 26.5% |  |  |  |  |  |  |
| C | 工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 给水

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 其中：元 | 合价 | 其中：(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元） | 人工费 | 材料费 | 采保损耗率 (2%) | （元） | 人工费合计 |
| 1 | PVC-U 给水管 DN40 | m | 400.00 |  |  |  |  |  |  |
| A | 直接费合计 |  |  |  |
| B | 综合费 | 直接费*费率 | 26.5% |  |  |
| C | 合 计 | 直接费+综合费 |  |  |