广东省消防救援总队遴选文件

采购项目编号： HQZBC2024002

采购项目名称：广东省消防救援总队被装仓库屋面防

水补漏改造工程

广东省消防救援总队编制

发布日期：2024年6月18日

目  录

第一部分 用户需求书	1

第二部分 参评人须知	5

第三部分 遴选文件格式	11

1.自查表	12

2.报价表	14

3.投标函	15

4.资格证明文件	17

5.同类项目业绩介绍	20

6.实施计划	20

第四部分 合同条款	22

- 第一部分 用户需求书

1．项目概况与招标范围

1.1项目名称：广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程

1.2项目编号： HQZBC2024002

1.3项目概况：本项目主要包括：工程主要建设内容对被装仓库屋面拆除现有防水保温层，重新改造做防水保温467㎡；（具体以遴选文件、工程量清单为准）。

项目地点：广州市花都区迎宾大道西168号消防救援总队训练与战警保障支队

最高投标限价：人民币 195507.57元。

计划工期： 30日历天

1.4招标范围：本项目主要包括：工程主要建设内容对被装仓库屋面拆除现有防水保温层，重新改造做防水保温467㎡；（具体以遴选文件、工程量清单为准）。

2．参评人资格要求

2.1参评人必须具备独立企业法人资格，按国家法律经营。

2.2参评人须持有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质及安全生产许可证。

2.3参评人在参加政府采购活动前三年内（以遴选截止日期为准），在经营活动中没有重大违法记录。

2.4提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格条件承诺函）。

2.5法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书。

2.6参评人承担本项目的各项税费，应就服务费提供等额增值税发票。

2.7参评人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，参评人要在合理的时间内提供书面说明，或提交相关证明材料，参评人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

2.8参评人应同时具备以下资质：

参评人具有承接本工程所需的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质。

参评人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程贰级或以上级别的注册建造师。

注：①（注：资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）的要求设置。）

②（注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。根据广东省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在全国范围内执业。）。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

2.9项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

2.10专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

2.11本项目不允许联合体投标。

3．资格审查方式

本次遴选采用资格后审方式，由评标委员会对参评人进行资格审查，所有通过资格审查的有效参评人均可以参加评标。

4．遴选文件的获取

时间：2024年6月18日至2024年6月23日。

方式：由采购人将邀请函及遴选文件在广东省消防救援总队互联网门户网站挂网，有意向的参评公司自行查看。

- 提交参评文件截止时间、评选时间和地点

评选文件提交截止时间：2024年6月23日24时（以邮政特快专递EMS邮寄时间为准）

评选文件提交方式：使用邮政特快专递(EMS)邮寄。收件信息如下：

地址：广东省广州市天河区瘦狗岭路483号广东消防救援总队门岗内后勤装备处邮递柜

联系人：郭助理

联系电话：020-87119259

邮编：510640

评选时间：采购人根据工作安排确定评选时间，不晚2024年6月25日17时。

评选地点：广州市天河区瘦狗岭路483号广东省消防救援总队。

逾期送达的遴选文件，不予受理。

6.对本次评选提出询问，请按以下方式联系

采购人：广东省消防救援总队

地址：广东省广州市天河区瘦狗岭路483号广东消防救援总队

联系人：郭助理

联系电话：020-87119259

邮编：510640

日期：2024年 6月18日

附件：

被装仓库屋面防水补漏改造工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:天面保温 隔热层（隔热砖） 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运15km | 419.58 | ㎡ |
| 2 | 刚性层拆除 | 1.屋面拆除 刚性层拆除，平均厚度按5cm计取 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运15km | 467.13 | ㎡ |
| 3 | 水泥砂浆楼地面 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆找平 | 467.13 | ㎡ |
| 4 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:3mm厚 | 467.13 | ㎡ |
| 5 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 467.13 | ㎡ |
| 6 | 屋面刚性层 | 2cm厚M20水泥防水砂浆收光抹面 | 419.58 | ㎡ |
| 7 | 保温隔热屋面 | 保温隔热材料品种、规格、厚度:300*300*65膨胀珍珠岩 隔热砖 | 419.58 | ㎡ |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 8 | 单独装饰装修工 程垂直运输 | - 1.装饰高度、层数:8层屋面 - 2.装饰内容:搬运防水卷材、水泥、砂浆、混凝土、砌块、防水涂料 3.运输条件或方式:人工搬运 | 1 | 项 |
| 9 | 废料搬运 | 1.材料品种:废料（旧屋面隔热砖、拆除废渣） 2.运输距离:搬运下楼8层 3.运输方式:人工搬运 | 1 | 项 |

# 第二部分 参评人须知

参评须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 项目名称：广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程 项目编号： HQZBC2024002 采购人名称：广东省消防救援总队 采购方式：遴选采购 |
|  | 评选有效期 | 从评选截止之日起 90 日内。 |
|  | 参评递交材料 | 参评文件壹式叁份（正本壹份，复印件副本贰份），在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、参评人名称等字样。 |
|  | 评选 | 采购人根据工作安排确定评选时间，不晚于2024年6月25日。 |
|  | 评审小组 | 全部评审过程由采购人组建的评审小组负责完成，评审小组由3人单数成员组成。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法（100%） 技术分值20%，商务分值30%，价格分值50% |
|  | 评审步骤 | 先进行资格、符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人。 |
|  | 报价形式 | 总价 |
|  | 报价要求 | 报价不超过预算总价 |
|  | 成交候选人的推荐 | 评审小组结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围参评人的综合得分。评审小组按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的参评人为第一成交候选人，排名第二的参评人为第二成交候选人。 综合得分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同且技术评分相同的，名次按商务评分由高到低顺序排列；综合得分相同、技术评分和商务评分均相同的，名次由评审价由低到高顺序排列。综合得分相同、技术评分、商务评分和评审价均相同的评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 其他 | 本项目不接受备选参评方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，参评文件的报价只允许唯一方案报价，且不允许分包。 |

参评人必须认真阅读参评须知的内容，以免造成参评失败。

相关附件

附件1：资格审查标准

附件2：符合性审查标准

附件3：商务评审细则

附件4：技术评审细则

- 附件1：资格审查标准

资格审查标准

| 序号 | 评审项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参评人资质 | 1.参评人必须具备独立企业法人资格，按国家法律经营。 2.参评人须持有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质。 3.参评人在参加政府采购活动前三年内（以遴选截止日期为准），在经营活动中没有重大违法记录（提供资格条件承诺函）。 4.提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格条件承诺函）。 5.法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书。 6.若参评人中标，参评人承担本项目的各项税费，应就服务费提供等额增值税发票。（提供承诺函格式自拟） 7.参评人应同时具备以下资质： 参评人具有承接本工程所需的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质。 |
| 2 | 安全生产许可证 | 具有有效企业安全生产许可证； 注：证书复印件须加盖公章，否则资格审查不予通过。 |
| 3 | 项目负责人资格 | 参评人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程贰级或以上级别的注册建造师，且具有《安全生产考核合格证书》（B证）或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； 拟任项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人，在本项目任职期间不得担任专职安全员； 注：证书、证明材料复印件或打印页须加盖公章，否则资格审查不予通过。 |
| 4 | 专职安全人员 | 拟派的专职安全人员须具有有效的安全生产考核合格证书（C证）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； 专职安全员与其他岗位人员不得兼任。 注：证书、证明材料复印件或打印页须加盖公章，否则资格审查不予通过。 |
| 5 | 关联企业 | 与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则 相关投标均无效 注：须提交承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则资格审查不予通过。 |
| 6 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 结论 |  |

注：栏目各项中符合填写“○”，不符合填写“×”。全部符合方可视为通过符合性检查，在结论栏中填写“通过”，否则为“不通过”。

- 附件2：符合性审查标准

符合性审查标准

| 序号 | 评审项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遴选文件签字盖章 | 遴选文件、投标函加盖遴选人单位公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
| 2 | 项目负责人 | 遴选文件所列项目负责人与报名时一致 |
| 3 | 遴选文件格式 | 符合遴选文件投标文件格式的要求 |
| 4 | 投标有效期 | 符合遴选文件规定，90日历天 |
| 5 | 遴选报价 | 须是固定价，且仅有一个报价，没有超出限价，没有低于成本价 |
| 6 | 工期 | 符合遴选文件要求 |
| 7 | 工程质量 | 满足遴选文件要求 |
| 8 | 其他实质性要求 | 符合遴选文件中规定的其他实质性要求 |
| 9 | 结论 |  |

注：栏目各项中符合填写“○”，不符合填写“×”。全部符合方可视为通过符合性检查，在结论栏中填写“通过”，否则为“不通过”。

- 附件3：商务评审细则

商务部分：30分

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业施工业绩 | 6 | 2021年1月1日至今，参评人具备单项合同金额不低20万元的装修相关工程施工业绩的每项得3分，此项最多的6分。上述施工业绩指至投标截止时间已竣工工程。 | 业绩证明材料须提供合同关键页的复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 企业获得体系认证证书 | 6 | 参评人具有有效的质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系认证。同时具有以上3项得6分，具有两项得4分，具有一项得2分。 本项最高得6分。 | 须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 项目管理机构 | 18 | 项目负责人拟委派项目负责人具有： 拟委派的项目负责人具有建筑类专业工程师或以上职称的得6分； 拟委派的项目负责人具有建筑类专业助理工程师或以上职称的得3分。 本项最高得6分。 | 参评人须提供相关证书资料、有效社保证明资料扫描件并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 技术负责人拟委派技术负责人具有： 具有建筑类专业中级工程师以上职称的，得3分； 具有建筑类专业助理工程师职称的得1分； 不提供不得分。 本项最高得3分。 | 参评人须提供职称证、有效社保证明资料扫描件并加盖参评人公章。 |
|  |  |  | 拟投入本项目人员： 施工现场岗位人员有质量员、资料员、施工员的，每具备一种岗位人员得2分，最高得6分。 注：同一人不可重复计分，需提供上述人员的证书复印件（或打印件）及在本项目磋商截止日前六个月内任意一个月在本单位参加社会保险证明复印件，未提供或提供不齐全的不得分。 本项最高得6分。 | 参评人须提供岗位证、有效社保证明资料扫描件并加盖参评人公章。 |
|  |  |  | 造价负责人拟委派造价负责人具有： 具备二级或二级以上造价工程师的得3分，不提供不得分。 | 参评人须提供相关证书资料、有效社保证明资料扫描件并加盖参评人公章。 |

注：1、如果发现投标人在证明文件中有弄虚作假情况，则该文件所在项得分为零分；

- 附件4：技术评审细则

施工组织设计部分：20分

| 序号 | 评审内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体施工部署 | 【优】总体施工部署完全科学可靠、完善，完全可行的，得4分； 【良】总体施工部署科学可靠、完善的，得2分； 【中】有提供总体施工部署的，得1分； 【差】没提供总体施工部署的，得0分。 |
| 2 | 进度计划安排及工期保证措施 | 【优】结合项目实施需要，制定施工节点和进度计划，工期保证措施科学可靠、完善，可行的，得4分； 【良】施工计划安排比较合理，工期保证措施科学可靠、完善的，得2分； 【中】有提供工程施工计划安排和工期保证措施的，得1分； 【差】没有提供相关计划和措施的，得0分。 |
| 3 | 拟投入机械设备、劳动力资源配备计划 | 【优】机械设备配备合理，劳动力资源配置充足，满足本工程施工和进度计划需要的，得3分； 【良】机械设备配备和劳动力资源配置比较合理，可以满足本工程施工和进度计划需要的，得2分； 【中】有提供相应的机械设备和劳动力资源配置计划的，得1分； 【差】没有提供相关资源配置计划的，得0分。 |
| 4 | 施工工艺流程及施工方案 | 【优】施工工艺流程及施工方案科学可靠、完善，可行的，得3分； 【良】施工工艺流程及施工方案比较可靠、比较完善的，得2分； 【中】有提供施工工艺流程及施工方案的，得1分； 【差】没有提供相关施工工艺流程或施工方案的，得0分。 |
| 5 | 质量保证措施 | 【优】质量保证措施科学可靠、完善，可行的，得3分； 【良】质量保证措施比较可靠、比较完善的，得2分； 【中】有提供相应的质量保证措施的，得1分； 【差】没有提供相关措施的，得0分。 |
| 6 | 安全文明施工措施 | 【优】安全文明施工措施科学可靠、完善，可行的，得3分； 【良】安全文明施工措施比较可靠、比较完善的，得2分； 【中】有提供相应的安全文明施工措施的，得1分； 【差】没有提供相关措施的，得0分。 |

# 第三部分 遴选文件格式

目录

第一部分 用户需求书	X

第二部分 参评人须知	X

第三部分 遴选文件格式	X

1.自查表	X

2.报价表	X

3.投标函	X

4.资格证明文件	X

5.同类项目业绩介绍	X

6.实施计划	X

第四部分 合同条款	X

广东省消防救援总队采购

遴选文件

（正本/副本）

采购项目名称：广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程

采购项目编号： HQZBC2024002

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 1.自查表

#### 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 参评人资质： 1.参评人必须具备独立企业法人资格，按国家法律经营。 2.参评人须持有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质。 3.参评人在参加政府采购活动前三年内（以遴选截止日期为准），在经营活动中没有重大违法记录（提供资格条件承诺函）。 4.提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格条件承诺函）。 5.法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书。 6.若参评人中标，参评人承担本项目的各项税费，应就服务费提供等额增值税发票。（提供承诺函格式自拟） 7.参评人应同时具备以下资质： 参评人具有承接本工程所需的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质。 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 安全生产许可证：具有有效企业安全生产许可证； 注：证书复印件须加盖公章，否则资格审查不予通过。 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 项目负责人资格：参评人拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程贰级或以上级别的注册建造师，且具有《安全生产考核合格证书》（B证）或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； 拟任项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人，在本项目任职期间不得担任专职安全员； 注：证书、证明材料复印件或打印页须加盖公章，否则资格审查不予通过。 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 专职安全人员：拟派的专职安全人员须具有有效的安全生产考核合格证书（C证）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； 专职安全员与其他岗位人员不得兼任。 注：证书、证明材料复印件或打印页须加盖公章，否则资格审查不予通过。 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 关联企业：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则 相关投标均无效 注：须提交承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则资格审查不予通过。 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 联合体投标：本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 遴选文件签字盖章：遴选文件、遴选函加盖遴选人单位公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 项目负责人：遴选文件所列项目负责人与报名时一致 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 遴选文件格式：符合遴选文件投标文件格式的要求 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 投标有效期：符合遴选文件规定，90日历天 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 遴选报价：须是固定价，且仅有一个报价，没有超出限价，没有低于成本价 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 工期：符合遴选文件要求 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 工程质量：满足遴选文件要求 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |
|  | 其他实质性要求：符合遴选文件中规定的其他实质性要求 | □通过 □不通过 | 见遴选文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

## 2.报价表

#### 2.1报价一览表

采购项目名称：广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程

采购项目编号：HQZBC024002

| 项目名称 | 广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程 |
| --- | --- |
| 报 价 | 大写： （¥ ） |
| 建设工期 | 日历天 |

#### 2.2工程量清单报价表

1、已标价工程量清单

## 3.投标函

投 标 函

致：广东省消防救援总队

为响应你方组织的  广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程 的招标

采购项目编号为： HQZBC024002 ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程  遴选文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了遴选文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此遴选文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意遴选文件的相关条款，放弃对遴选文件提出误解和质疑的一切权力。

(参评人名称)      作为参评人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的遴选文件，正本壹份，副本贰份。

我方已完全明白遴选文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按遴选文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本遴选文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行遴选文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的参评人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方与其他参评人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（九）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及遴选文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

参评人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

参评人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 4.资格证明文件

#### 4.1资格文件

##### 4.1.1营业执照副本

- 4.1.2资质证书

- 4.1.3安全生产许可证

- 4.1.4联合体投标声明

- 4.1.5非关联企业声明

#### 4.2法定代表人证明书

（参评人可使用下述格式，也可使用市场监督管理局统一印制的法定代表人证明书格式；对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人身份证明书）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：

注册号码：                        企业类型：

经营范围：                                                                    。

参评人（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东省消防救援总队

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （参评人名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就  广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程 项目采购[采购项目编号为        ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

参评人（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4资格条件承诺函

资格条件承诺函

（样本）

广东省消防救援总队：

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，所提交的遴选文件中所有关于遴选资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.本公司符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

6.本公司已按评选公告及评选文件的规定获取了遴选文件。

7.本公司非联合体投标。

8.本公司愿意提供遴选文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合遴选文件投标单位须知要求中的资格要求。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年  月  日

#### 4.5其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

- 5.同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

- 6.实施计划

- 6.1实施计划

参评人应按遴选文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为参评人履约能力不足或响应不全。

组织实施方案的内容应包括：

6.1.1	总体施工部署

6.1.2	进度计划安排及工期保证措施

6.1.3	拟投入机械设备、劳动力资源配备计划

6.1.4	施工工艺流程及施工方案

6.1.5	质量保证措施

6.1.6   安全文明施工措施

6.1.7	参评人认为必要说明的其它内容。

#### 6.2项目人员安排

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 6.3参与编制遴选文件人员

参与编制遴选文件人员名单

| 参评单位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 备注 |

注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单参评报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单（附上相关人员证明资料）。

# 第四部分 合同条款

工程施工合同

发包方（甲方）：广东省消防救援总队

承包方（乙方）：

工程名称：广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程

签订地点：广州市天河区瘦狗岭路483号

签订日期：         年   月   日

工程施工合同

发包方（甲方）：广东省消防救援总队

负责人：

地址：

联系人：      联系电话：

承包方（乙方）：

法定代表人：

地址：

联系人：      联系电话：

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》的规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条    工程概况

  - 工程名称：广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程

工程地点：广州市花都区迎宾大道西168号消防救援总队训练与战警保障支队1.3承包范围：工程主要建设内容为：对被装仓库屋面拆除现有防水保温层，重新改造做防水保温467㎡；（具体以遴选文件工程量清单为准）。

1.4  承包方式：根据工程量清单、相关资料及说明，按甲方使用的范围、内容和要求，采用固定投标清单项目综合单价结算形式，包工、包料、包税金、包质量、包工期、包工艺、包清退、包安全生产、包文明施工、包验收的承包形式。

1.5  工期：本工程自       年    月    日开工，于       年    月    日竣工。工期为 30日历天。具体开工日期以甲方通知为准。

  - 工程质量：工程质量达到工程竣工验收时国家现行最新的施工规范和验收标准。

  - 合同价款；人民币大写：                      。小写 ¥              元。

上述承包人工程总承包价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害、战争或建设规模变更外的一切风险。

本合同项目的合同价款是由承包人以工程量清单等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及工程计价办法，按工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后，累计合价并加上措施项目费、其他项目费、规费和税金而计算的合同价。

- 甲方义务

2.1  开工前 3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供1个施工用水接驳点及1个施工用电接驳点，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派         为甲方驻工地代表，联系电话               ，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

- 乙方义务

  - 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.2  未经甲方书面同意，乙方不得外包、分包、部分或全部转让本合同项下的合同义务；乙方在本合同项下的合同义务均应由乙方聘请的有劳动或劳务关系的员工完成，乙方应与其实际施工人员建立劳动/劳务关系。乙方指派      为乙方驻工地代表，联系电话                ，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。合同履行过程中，非经甲方书面同意，乙方不得随意更换驻工地代表。

  - 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

  - 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格按照甲方许可的作业时间施工，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫、消防、垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

  - 施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  - 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  - 工程所用的主要材料必须提供产品合格证明，并送样经甲方检验同意后方可使用。

3.8  负责做好工程施工过程中的事项登记，完工后制作工程记录。工程结束后，将所有与本工程相关的资料（包括施工图纸、工程记录等）统一交甲方存档。

3.9 合同履行期间，如工程质量不符合相关的管理规范及技术要求，甲方有权要求停工和返工，由此产生的工期延误或费用增加，由乙方承担。

3.10 工程竣工后负责场地清理，做到工完场清。

3.11合同价款已经包含了本项目工程的全部人工工资，乙方应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以任何理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响甲方工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。如乙方因本项目工程发生的任何债务纠纷、劳动或劳务纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任，也不负责协调。甲方因前述原因造成的所有损失均由乙方承担，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费及鉴定费等相关费用。

- 关于工期的约定

  - 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用，赶工措施费由甲、乙双方根据实际情况另行协商。

  - 因甲方原因导致乙方未能按约定完成工作，影响工期的，工期相应顺延。

  - 因乙方原因导致乙方未能按约定完成工作，影响工期的，工期不顺延，如果超期按本合同约定承担违约责任。

  - 因乙方原因达不到约定的工程质量标准，由乙方承担拆除和重新施工费用，工期不予顺延。

- 关于工程质量及验收的约定

  - 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2  本工程质量应当达到国家质量评定合格标准，因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任。甲方要求拆除和重新施工的，乙方应无条件配合并承担由此产生的费用，工期不予顺延。

  - 乙方应提前  3 天书面通知甲方进行隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应书面通知甲方组织验收，甲方在收到验收通知后3个工作日内未能按时进行隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续的，乙方应再次通知甲方检查与验收时间，甲方收到乙方二次通知后3个工作日内仍未进行隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格的，其复验及拆除、返工等费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

  - 由于乙方原因造成质量事故，其及拆除、返工等费用由乙方承担，工期不顺延，给甲方造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失，包括但不限于给甲方造成的直接经济损失以及甲方向第三方支付的赔偿款、行政罚款、为解决纠纷支出的律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用。

  - 工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知后 5 个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。工程经甲方验收通过并移交甲方前的风险，由乙方承担。

第六条   关于工程价款及结算的约定

6.1  采用固定投标清单项目综合单价结算方式，工程报价书清单工程量为暂定；按实际完成工程量执行工程报价书综合单价进行结算；如果在施工过程中出现设计变更或增加工程，则设计变更或增加工程的结算执行：原报价中有相同项目的综合单价则执行原报价的综合单价，原报价中没有综合单价的项目则执行《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(2012)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》并按计价依据进行计价，按一类地区计费。变更调整部分按实结算，但变更价款不得超过合同总价的10%，超出部分由乙方负担。所有变更须经甲方同意后方可实行。

6.2工程款（进度款）支付的方式和时间：①工程完工后，竣工验收合格（通过主管部门的备案）交付使用，并经评审部门审核结算后，乙方开具相应金额且合法有效的工程发票给甲方，甲方收到发票后30 个工作日内支付至结算总价的100%。

- 6.3  乙方指定收款账号信息如下：

- 开户名：

- 开户行：

开户账号：

6.4  工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料起7天内自查，自查期满后7个工作日内甲方未提出异议的，应在十五个工作日内办理完结。

6.5  结算方式：结算时甲方以实际工程量依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价（原设计方案、工程量清单没有发生变更时，中标的综合单价则成为工程结算的依据，不得调整）并加上措施项目费、其他项目费、规费及税金作为结算和支付依据，最终以审计部门审计为准。

6.6  质量保修金：本工程不设质量保修金。

6.7  甲方不设置预付款；如在保修期内工程出现质量问题，乙方需及时妥善地进行保修处理。

6.8 乙方向甲方提出支付申请的同时应向甲方开具同等金额有效的增值税发票，如乙方未能按时提交合法有效发票，甲方有权拒绝付款，且乙方仍需按本合同约定履行各项义务。

6.9因甲方使用财政资金付款，需执行财政国库集中支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定。乙方同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非甲方主观原因导致合同价款实际到达乙方账户时间延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

第七条   关于材料供应的约定

7.1  本工程所有材料、设备均由乙方负责采购供应，应为符合设计要求且具有质量保证的合格产品，并应按时供应到现场，由乙方承担运输费用并负责保管。乙方由于保管不当造成损失，由乙方自行负责。

7.2  乙方采购的材料设备应附有出厂合格证，如甲方对材料设备有异议可进行检验。如检验合格，检验费用由甲方承担，否则由乙方承担。

7.3  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失（包括但不限于拆除、返工、更换、重做、验收不合格等）由乙方负责，同时乙方应向甲方支付结算金额20%的违约金。

第八条   有关安全生产和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防法及相关条例和防火设计规范，乙方应及时提出意见和建议，待甲方重新确认合法合规的做法后再行施工。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反《消防法》、《安全生产法》及相关法律法规规章规定的有关安全操作规程导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任。如甲方因非甲方的原因为上述产生了额外支出，甲方有权单方通知解除合同，并有权全额向乙方追索，包括且不限于因此支出的赔偿款、行政罚款、律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用，并有权要求乙方支付合同价款30%的违约金。

第九条 违约责任

9.1  甲方不按约定支付工程款的，乙方在约定的付款期满3天后向甲方发出要求付款的通知，甲方收到通知后仍不能按要求支付的，甲方应从约定应付之日起按照应付未付金额每日万分之一的标准向乙方支付违约金，违约金总额不超过应付未付金额的5%。因财政审批支付流程导致到账延期的，不视为甲方逾期付款。

9.2  由于乙方原因延期开工或逾期竣工，每延期或逾期壹天，应按照合同价款的万分之三标准向甲方支付违约金。逾期超过5天（含5天），甲方有权单方解除合同，乙方应按合同价款的30％向甲方支付违约金。

9.3  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应按照初始购买价赔偿。

9.4  未经甲方书面同意，若乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失，且乙方应当负责及时恢复原状且不得影响原房屋的安全使用，不能恢复原状的，应做好加固措施保证房屋安全。

9.5 项目实施过程中所发生的事故、人员伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼等一切责任均由乙方负责，如甲方因非甲方的原因为上述情况产生了额外支出，甲方有权全额向乙方追索，包括且不限于因此支出的律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用，并有权要求乙方支付合同价款30%的违约金。

9.6 乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；同时乙方承担一切经济责任和法律责任，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费用等，并向甲方支付合同价款30%的违约金。

9.7如发生乙方应支付违约金的情形，均为甲方有权从未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。

9.8  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  关于保密事项的约定

10.1  乙方对在工作中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是纸质的），以及对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

10.2  甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予以永久删除。

10.3  乙方及乙方人员违反上述保密条款，因未遵守保密义务给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，同时乙方需向甲方支付合同价款30%的违约金。

10.4  以上条款在合同有效期结束后继续生效，至相关信息已解密成为公众信息时止。本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响本保密条款的效力。

第十一条　不可抗力

11.1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

11.2声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后5日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

11.3不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件的影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.4本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十二条  争议或纠纷处理

本合同在履行期间，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均有权将争议提交至工程所在地人民法院解决。守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

第十三条  其他约定

13.1  凡与本工程签订的相关补充协议、承诺书等文件，必须加盖双方印章或合同专用章方为有效文件。

13.2甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据。因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。

13.3双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同首部所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当在变更之日起3日内书面通知对方，未履行通知义务的，其他方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

第十四条  附则

14.1  本工程质量保证期为壹年，乙方签署《工程质量保修书》作为合同附件。

14.2  本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式 贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

- 14.4  附件：《工程质量保修书》

14.5说明：

- （1）保修期：土建、装修、水电安装工程质量保修期为壹年，防水工程保修期为五年。

（2）本工程必须按国家有关施工规范进行施工，并达到合格等级，竣工验收未达到合格等级的，乙方需返工至合格，工期不顺延，返工的费用由乙方承担，在工期内无法完工的，应按合同约定承担违约责任。

（3）施工过程必须保质保量，并做好文明施工、安全生产及防火工作；如在施工过程中发生质量、安全事故，一切责任由乙方负责。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：广东省消防救援总队

负责人或授权代表签字：

年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年   月   日

附件1：

工程质量保修书

发包方:（全称）广东省消防救援总队

承包方:（全称）

为保证广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1． 质量保修范围

质量保修范围包括广东省消防救援总队被装仓库屋面防水补漏改造工程范围内以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

2． 质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程验收合格且交付甲方之日起算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1）．装修工程为壹年；

2）．水电安装工程为壹年。

3． 质量保修责任

3.1  对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。保修期内，承包人必须在接到发包人需求（包括但不限于电话、微信、邮件、文件等方式通知）的3小时内响应并解决。如需现场维修的，应在48小时内到达现场，并在合理时间内维修完毕。若承包人未在约定时间内响应或拖延维修的，应向发包人支付违约金（标准：2000元/次，累计计算），且发包人有权委托第三方施工、维护，相关费用由承包人承担。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。因承包人延误抢修造成的损失由承包人自行承担，且发包人有权没收承包人的质保金。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安

全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由承包人承担，发包人人为原因造成损害的，由承包人先行垫付维修费用，等损害原因确定后再确定责任和费用承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第六条关于工程价款及结算的约定的规定一致。

6．其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（公章）                     承 包 人 ：（公章）

地址：广州市天河区瘦狗岭路483号       地址：

负责人（代理人）：                     法定代表人（代理人）：

联系电话：020-87119276                 联系电话：

年    月   日                           年   月   日