广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程

遴

选

文

件

2025年05月

温 馨 提 示

一、报名：

1、潜在供应商须按遴选文件及公告要求报名

二、投标/报价：

1、遴选响应文件应按顺序编制页码。

2、请仔细检查遴选响应文件是否已按遴选文件要求盖章、签字、签署日期。

3、请正确填写《报价一览表》。

4、遴选响应文件必须按要求装订密封包装，并于递交遴选响应文件截止时间前送达指定地点。

（本提示内容非遴选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以遴选文件为准。）

目   录

第一部分 遴 选 邀 请 函		3

第二部分 用 户 需 求 书		6

第三部分 供 应 商 须 知		9

第四部分 合 同 书 格 式	......	21

第五部分 遴 选 响 应 文 件 格 式		31

- 第一部分 遴 选 邀 请 函

遴选邀请函

广东省消防救援总队（以下简称“采购人”）对广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程进行公开遴选采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、采购项目名称：广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造项目工程

二、采购预算：人民币450000元

三、项目内容及需求：

1、采购内容：广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程，详见遴选文件第二部分《用户需求书》。

2、技术服务要求：详见遴选文件第二部分《用户需求书》。

四、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）。

3、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；且不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人于响应截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4、本项目不接受联合体遴选。

5、参评人承担本项目的各项税费。

五、现场踏勘：投标人可联系采购人进行现场踏勘。

六、递交遴选响应文件截止时间：2025年6月12日19时00分

七、遴选响应文件送达地点：广州市天河区瘦狗岭路483号广东省消防救援总队，请贵单位在响应截止时间前将应选文件送至广东省消防救援总队门岗，同时致电采购人查收（工作日，上午8:30-11:30，14:30-17:30）

八、遴选时间：不晚于2025年6月20日17时00分

九、遴选地点：广州市天河区瘦狗岭路483号广东省消防救援总队

十、本公告公示期限：自2025年6月3日至2025年6月12日止。

十一、联系事项

| 采购人 ：广东省消防救援总队 联系人： 文助理 | 地址：广州市天河区瘦狗岭路483号 联系电话： 020-87119156 |
| --- | --- |

- 第二部分 用 户 需 求 书

用户需求书

温馨提示

1.响应供应商须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效响应。

2.用户需求书中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将被视为无效响应。

一、采购项目最高限价

本项目的最高投标限价为  肆拾伍万  元。

二、项目概况

1、广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程。★中选投标人在签订合同前根据附件的CAD平面图进行深化设计。

2、项目工期：工期为10个日历天

3、项目现场环境

（一）附属综合楼总楼层共23层，其中地下室3层。

（二）已经装修的楼层有1、3、4、6、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19，未对空间实现WLAN信号覆盖。

（三）中心机房位于地下三层。

▲三、弱电升级改造工程实现的要求

（一）从主楼新敷设一条户外光缆至附属综合楼中心机房，利用主楼的带宽资源在已经装修的楼层搭建一套全覆盖稳定可靠的网络，可保障工作人员的正常办公需求，对现有的线缆和设备设施尽可能作利旧处理，以节约建造成本。

（二）无线部分主要由无线 设备面板A/B 和其下挂终端设备组成。

（三）统一管理，支持 CLI 和 WEB 管理。支持 IEEE 802.11a/b/g/n 及其以上。

（四）场内的无线信号覆盖强度需要不低于-65dBm。

（五）任意 10 秒内平均延迟小于 200 毫秒。

（六）SSID 名称和密码使用字母+数字+特殊字符。

（七）固定 面板终端 管理地址和控制器地址，区分管理 VLAN 和业务 VLAN。

（八）所有线缆必须打标签，标签内容说明两端设备（例：SW01-8 口 to Server01）。

（九）采用六类非屏蔽网线布置到楼层机房，终端到POE供电设备 的网线距离不得超过 100m，设备面板到POE供电设备的网线距离不能超过 80m。

（十）签订合同后10个日历天内完成安装调试验收工作。

- 第三部分 供 应 商 须 知

# 一、说明

## 1.适用范围

### 1.1  本文件仅适用于遴选邀请函中所述项目采购。

### 1.2	资金：已落实。

## 2.定义

### “采购人”指本采购项目的委托人。

### “响应供应商”指向采购人提交遴选响应文件并参与遴选的法人及其他组织。

### “合格的响应供应商” 指符合《遴选邀请函》供应商资格要求的响应供应商。

### “成交供应商”指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

### “货物”指响应供应商提供用户需求书中要求的所有货物。

### “服务”指响应供应商提供用户需求书中要求的所有服务。

### 遴选文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和遴选文件中规定的电子文件。

# 二、遴选文件

## 1. 遴选文件的组成

- 遴选文件包括以下部分：

- 遴选邀请函；

- 用户需求书；

- 供应商须知；

- 合同条款；

- 遴选响应文件格式。

## 2. 遴选文件的答疑、澄清和修改

- 采购人负责对遴选文件进行解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答响应供应商提出的疑问。供应商需要澄清和回答的疑问应以书面形式按本文件规定的联系方式送达采购人。采购人将根据具体情况依法采用适当的方式予以回复， 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的响应供应商。该澄清答复将视为本遴选文件的组成部分。

- 采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开遴选前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 根据项目的需要，采购人可在提交遴选响应文件截止之日前对已发出的遴选文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，澄清或者修改的内容作为遴选文件的组成部分。遴选文件的澄清或者修改的内容在提交响应文件截止之日至少5个自然日前，以书面的形式通知本遴选文件的所有收受人。不足5个自然日的，应当顺延提交响应文件截止时间。供应商应在收到该澄清或者修改文件后应以书面形式予以确认并受其约束。

# 三、遴选响应文件

## 1. 遴选响应文件的编写

- 供应商应仔细阅读本遴选文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的遴选响应文件。

- 遴选响应文件和来往函件应采用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。（除非遴选文件中另有规定）

- 供应商应按遴选文件要求的报价范围，以人民币进行报价。

## 2. 遴选响应文件的构成及要求（参见遴选文件第五部分遴选响应文件格式，包含如下内容）

- 自查表；

- 资格性文件；

- 商务响应文件；

- 技术响应文件；

- 价格部分；

- 供应商认为需加以说明的其他内容；

- 供应商必须对遴选响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。

## 3. 遴选响应文件的数量、签署和盖章、装订和密封

- 遴选响应文件（附特殊规格的图纸外）用A4规格制作，建议采购双面打印或复印。遴选响应文件正本一套、副本叁套、报价信封一份（封装内容见遴选响应文件格式要求）、WORD电子文件一份，内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准，电子文件内容与书面文件不一致，以书面文件为准。

- 遴选响应文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并按遴选文件规定的遴选响应文件格式进行签署和盖章。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字（或盖私章）并加盖响应供应商公章才有效。

- 供应商应当对遴选响应文件进行装订（胶装），对未经装订的遴选响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。采购人对因遴选响应文件未装订成册而造成的遴选响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 所有遴选响应文件必须密封包装。遴选响应文件的正本和副本应分别封装，电子文件可单独封装或与正本一起封装。并在每一密封外包装的封面上注明：

（正本/副本/报价信封） 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即递交遴选响应文件截止时间） 项目名称： 收件人名称： 响应供应商名称： 响应供应商地址： 邮政编码： ### 联 系 人： 联系电话：

## 4. 遴选响应文件有效期

- 遴选响应文件从递交遴选响应文件截止时间起，有效期不少于60天。在特殊情况下，采购人可于遴选响应文件有效期满之前要求供应商延长遴选响应文件有效期，要求与答复均应以书面形式表示。供应商可以拒绝上述要求，同意延期的供应商原有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

## 5. 遴选保证金（本项目不收取）

## 6. 遴选响应文件的递交、补充、修改和撤回

- 供应商应按遴选邀请函中规定的时间和地点于递交遴选响应文件截止时间之前递交遴选响应文件。迟于截止时间递交的遴选响应文件将被拒收。

- 供应商在提交遴选响应文件截止时间前，可以对所提交的遴选响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为遴选响应文件的组成部分。补充、修改的内容与遴选响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 在提交遴选响应文件截止时间之后不允许撤回遴选响应文件。

- 遴选期间应遴选小组的要求所作的澄清、说明应在遴选小组规定的时间内递交。

# 四、遴选及评审

## 1. 遴选小组

1.1	本次采购依照相关采购规定组建遴选小组。遴选小组由3人组成。

1.2	遴选小组在遴选及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

1.3	遴选小组依法根据遴选文件的规定与响应供应商遴选响应文件进行详细评审，并据此推荐成交候选人。

## 2. 遴选会议

2.1     采购人在《遴选邀请函》或《澄清/更正/延期公告》（如有的话）中规定的日期、时间和地点（同递交遴选响应文件截止时间/地点）组织遴选会议。

## 3.遴选程序

- 遴选小组先对供应商提交的遴选响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

- 在遴选过程中，遴选小组可以要求供应商对遴选响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出遴选响应文件的范围或者改变遴选响应文件的实质性内容。遴选小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

- 在遴选过程中，响应供应商提交的澄清文件应当采用书面形式，并加盖响应供应商公章，或者由响应供应商的法定代表人或其授权的代表签字后生效，响应供应商应受其约束。

## 4. 评审办法、步骤及标准

- 本项目评审办法采用综合评分法（指遴选响应文件满足遴选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法）。

- 按照评审程序的规定，遴选小组首先阅读响应供应商的遴选响应文件，按《初步审查表》（见附件一）所列各项内容对遴选响应文件的有效性进行审查，不满足《初步审查表》所列任何一项内容的遴选响应文件为无效响应文件。如果有效响应供应商不足3家时，不进行遴选，遴选响应文件原封退回。

- 初步审查后，遴选小组对响应供应商的遴选响应文件、澄清文件等方面进行技术、商务、价格的详细评审。

（1）   技术、商务及价格分值分配

| 评分项目 | 技术评分（F1） | 商务评分（F2） | 价格评分（F3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分 值 | 60 | 30 | 10 |

（2）    技术评分：具体评审的内容和单项权重详见技术评分表（见附件二）；遴选小组各评委的技术评分结果的算术平均值即为该遴选响应文件的技术得分。

（3）    商务评分：具体评审的内容和单项权重详见商务评分表（见附件三）；遴选小组各评委的商务评分结果的算术平均值即为该遴选响应文件的商务得分。

（4）   价格评审：

- 响应供应商不得以低于成本的报价竞标。如果遴选小组发现响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该响应供应商作书面说明并提供相关证明材料。响应供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，遴选小组将认定该其以低于成本报价竞标，其报价作无效投标处理。

- 报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 遴选响应文件中报价一览表内容与遴选响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

  - 遴选响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应供应商不确认的，其报价无效。

- 价格评分：取满足遴选文件要求且报价最低的供应商的价格为遴选基准价，其价格分为满分20分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：遴选报价得分=遴选基准价/报价评审价×20，如此类推，算出所有响应供应商的价格评分。

- 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，遴选小组成员分别就各个响应供应商的技术、商务状况及其对遴选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该响应供应商的技术得分和商务得分。然后，评出遴选价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出综合得分。

## 5.推荐成交供应商

- 遴选小组按综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①报价低者，②技术得分高者。综合得分最高的响应供应商为第一成交选人，综合得分次高的响应供应商为第二成交候选人，综合得分第三高的响应供应商为第三成交候选人。如以上得分都相同的，名次以摇珠方式确定。

- 评审报告：遴选小组依据评审结果出具评审报告。

# 五、遴选结果

## 1.成交供应商的确定

- 根据遴选小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

## 2.遴选结果

- 评审结果经采购人审批确认后，将通知成交供应商。

## 3.成交通知书

- 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

- 成交通知书发出后，如成交供应商放弃成交资格或被依法确定成交无效的，供应商必须将成交通知书退还采购人。

## 4.签订合同

- 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照遴选文件、遴选响应文件与采购人签订采购合同。

- 采购合同不得背离遴选文件和遴选响应文件的实质性内容。

# 六、遴选文件的解释权

- 本遴选文件的解释权归广东省消防救援总队所有。

- 附件一：初步评审表

广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程

初步审查表

评委签名：

| 项目 | 评审内容 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 符合遴选文件的供应商资格要求。 |  |
|  | 资格证明文件齐全。 |  |
| 符合性审查 | 报价有效期满足遴选文件要求（60天）。 |  |
|  | 符合遴选文件规定的签署和盖章要求。 |  |
|  | 报价总价没有超出最高投标限价。 |  |
|  | 遴选小组认为响应供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，响应供应商能在规定时间内应遴选小组要求证明其报价合理性。 |  |
|  | 遴选响应文件实质性响应遴选文件要求，且无经评委认定为无效标的。 |  |
| 结论 |  |  |

1．表中通过的填写“√”或不通过的填写“×”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

- 附件二：技术评分表

广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程

技术评分表

评委签名：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案 | 响应供应商提供的施工组织方案（包含现场管理、材料管理、施工协调、响应时间、质量保证等内容）、人员安排、科学、合理； ★投标人承诺中选后根据附件的CAD平面图进行深化设计，不提供承诺当无效标处理。 不提供施工组织方案，得0分。 | 15分 |
| 2 | ▲交付标准响应程度 | - 从主楼新敷设一条户外光缆至附属综合楼中心机房，利用主楼的带宽资源在已经装修的楼层搭建一套全覆盖稳定可靠的网络，可保障工作人员的正常办公需求，对现有的线缆和设备设施尽可能作利旧处理，以节约建造成本。 - 无线网络实现统一管理，支持 CLI 和 WEB 管理。支持 IEEE 802.11a/b/g/n 及其以上。 - 场内的无线信号覆盖强度需要不低于-65dBm， - 任意 10 秒内平均延迟小于 200 毫秒 - SSID 名称和密码使用字母+数字+特殊字符。 - 固定 面板终端 管理地址和控制器地址，区分管理 VLAN 和业务 VLAN。 - 所有线缆必须打标签，标签内容说明两端设备（例：SW01-8 口 to Server01）。 - 采用六类非屏蔽网线布置到楼层机房， - 终端到交换机的网线距离不得超过 100m，设备面板到交换机的网线距离不能超过 80m。 - 签订合同后10个工作日内完成安装调试验收工作。 以上根据施工组织方案评定，每一项得分3.5分，最高得35分。 其他情况或无相关内容不得分。 | 35分 |
| 4 | 安装工艺 | 根据各响应供应商的安装工艺是否满足施工需要，是否明确具体等进行评审： （1）满足施工需要，投入计划协调，调配计划合理，保证措施明确得5分； （2）较为满足施工需要，投入计划较为协调，调配计划较为合理，保证措施较为明确得3分； （3）基本满足施工需要，投入计划基本协调，调配计划基本合理，保证措施基本明确得1分； 其他情况或无相关内容不得分。 | 5分 |
| 5 | 施工进度计划和各阶段进度 | 响应供应商提供的施工进度计划和各阶段进度的进度计划合理、进度的保证可行，得5分； 响应供应商提供的施工进度计划和各阶段进度的保证措施的进度计划较合理、进度较可行，得3分； 响应供应商提供的施工进度计划和各阶段进度的保证措施的进度计划合理性一般、进度可行性一般，得1分； 不提供施工进度计划和各阶段进度，得0分。 | 5分 |
| 合计 |  |  | 60 |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各响应供应商进行打分，并统计总分。

- 附件三：商务评分表

广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程

商务评分表

评委签名：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商类似项目业绩 | 响应供应商提供弱电、网络交换机、信息化建设类项目业绩；每一项业绩得12分，本项最多得12分。 注：（提供项目合同复印件，合同须包括项目名称、签订时间、甲乙双方签字盖章页等关键内容；) | 12分 |
| 2 | 供应商认证情况 | 供应商具有以下有效期内的认证证书： 投标人具有计算机软件著作权证书的，一个得2分，最高得12分。 注：提供证书扫描件。注：须提供以上证书复印件并加盖供应商公章。 | 12分 |
| 3 | 技术管理人员执业能力 | 拟投入本项目负责人具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格系统集成项目管理工程师中级或以上职称证书的，得6分，不提供不得分，此项最高得6分； 注：须提供以上证书复印件并加盖供应商公章，并提供社保证明。 | 6分 |
| 合计 |  |  | 30 |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各响应供应商进行打分，并统计总分。

- 附件四：价格评分表

| 投标报价 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 投标报价最高得10分 |
| --- | --- | --- |

- 附件五：附属综合楼平面图

详见公告附件：CAD平面图

- 第四部分 合 同 书 格 式

合同编号：

广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程合同

发包人（甲方）：广东省消防救援总队

承包人（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条    工程概况

  - 工程名称：广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程

  - 工程地点：广州市天河区瘦狗岭路483号

  - 承包范围：按甲方的使用要求及甲方提供的（图纸）清单项目和工程量清单。

1.4  承包方式：根据甲方提供的平面图纸、相关资料及说明，按甲方使用的范围、内容和要求，采用固定总价包干的结算形式，包工、包料、包税金、包质量、包工期、包工艺、包清退、包安全生产、包文明施工承包形式。

1.5  工期：本工程自         年    月    日开工，于       年     月     日竣工。合同工期为10个日历天。实际开工日期以甲方开工通知为准，若该实际开工日期晚于本条约定的暂定开工日期的，则竣工日期亦相应顺延。

1.6  工程质量：达到工程竣工验收时国家现行最新的施工规范要求和验收标准。

1.7  合同总价款（含税）：人民币大写：                  ，小写 ¥            元。该金额包含乙方履行本合同所需的一切费用，除双方另有约定外，甲方无需向乙方支付除合同明确约定的金额之外的其他费用。

- 甲方义务

2.1  开工前 3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。甲方依据施工情况全部腾空或部分腾空施工现场，提前清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等采取保护措施。甲方向乙方提供1个施工用水接驳点及1个施工用电接驳点，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派         为甲方驻工地代表，联系电话               ，负责跟进合同履行情况，并对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续等其他事宜。

2.3 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4 按照合同约定及时履行验收和付款义务。

- 乙方义务

3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底程序，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3.2  未经甲方书面同意，乙方不得外包、分包、部分或全部转让本合同项下的合同义务；乙方在本合同项下的合同义务均由乙方聘请的有劳动或劳务关系的员工完成，乙方应与其实际施工人员建立劳动/劳务关系。乙方指派      为乙方驻工地代表，身份证号码

，联系电话                ，负责跟进合同履行，并按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。合同履行过程中，非经甲方书面同意，乙方不得随意更换驻工地代表。

  - 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

  - 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格按照甲方许可的作业时间施工，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫、消防、垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

  - 施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  - 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7 负责做好工程施工过程中的事项登记，完工后制作工程记录。工程结束后，将所有与本工程相关的资料（包括施工图纸、工程记录等）统一交甲方存档。

3.8  乙方应在工程移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，负责场地清理，做到工完场清，保证移交的项目环境洁净，安全卫生。

3.9 合同价款已经包含了本项目工程的全部人工工资，乙方应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以任何理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响甲方工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。如乙方因本项目工程发生的任何债务纠纷、劳动或劳务纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任，也不负责协调。甲方因前述原因造成的所有损失均由乙方承担，包括且不限于直接损失、间接损失以及因维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、公证费及鉴定费等相关费用。

3.10 乙方及其施工人员应具备相应的工程施工资质并在履行合同期间持续持有，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火及疫情防控责任人，物件堆放整齐，保持道路畅通。如乙方及施工人员不具备相应工程施工资质的，乙方应退还甲方已付款项，承担本合同总金额20%的违约金（包括缔约过失责任），并赔偿甲方因此所遭受的全部损失及甲方的相关维权费用。

- 关于工期的约定

  - 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用，赶工措施费由甲乙双方根据实际情况另行协商。

  - 因甲方原因导致乙方未能按约定完成工作，影响工期的，工期相应顺延。

  - 因乙方原因导致乙方未能按约定完成工作，影响工期的，工期不顺延，如果超期按本合同约定承担违约责任。

  - 因乙方原因达不到约定的工程质量标准，由乙方承担拆除和重新施工费用，工期不予顺延且还需承担逾期竣工的违约责任。

- 关于工程质量及验收的约定

  - 本工程以《建筑工程施工质量控制通用规范》等国家制订的相关验收规范、甲方施工图纸、做法说明、设计变更以及报价文件等材料作为质量评定验收标准，本工程质量应当达到国家质量评定合格标准。

5.2  由于乙方原因造成质量事故，其及拆除、返工等费用由乙方承担，工期不顺延，给甲方造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失，包括但不限于给甲方造成的直接经济损失以及甲方向第三方支付的赔偿款、行政罚款、为解决纠纷支出的律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用。

5.3  工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知后 5 个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。工程经甲方验收通过并移交甲方前的风险，由乙方承担。

第六条   关于工程价款及结算的约定

6.1 本合同签订生效后，甲方按下表约定支付工程款。

| 支付情况 | 支付进度（％） | 当次支付金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一次预付款（合同签订生效后） | 至50％ |  |
| 第二次工程验收结算（工程审计确认） | 至97％ | 以结算审定金额为基数进行计算 |
| 第三次工程质量保修金（工程完成保修期） | 至100% | 以结算审定金额为基数进行计算 |

6.2  工程款（进度款）支付的方式和时间：①合同签订生效后5个工作日内乙方开具相应金额且合法有效的工程类增值税发票给甲方，甲方收到发票后15个工作日内向乙方指定账户支付合同总金额的50%作为预付款；②工程完工后，竣工验收合格交付使用，并经评审部门审核结算后，乙方开具相应金额且合法有效的工程类增值税发票给甲方，甲方收到发票后15个工作日内向乙方指定账户支付至结算总价的97%；③工程竣工验收后预留结算总价的3%作为工程质量保修金，在工程竣工验收合格、相关部门出具正式书面报告之日起满两年后无明显质量问题或质量问题已修复的，经甲方确认工程无质量问题且扣除所发生的保修费后，在甲方收到乙方开具相应金额且合法有效的工程类增值税发票后15个工作日内无息支付质量保修金到乙方指定账户。如在保修期内工程出现质量问题，乙方没有及时妥善地进行保修处理，质量保修金将无需支付。

6.3  工程竣工验收合格后【 】日内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料起7天内自查，自查期满后7个工作日内甲方未提出异议的，应在收到乙方开具的相应金额且合法有效的增值税发票后十五个工作日内办理结算。乙方未在工程竣工验收合格后【 】日内提请甲方进行结算的，视为乙方同意甲方自行进行工程结算，乙方对甲方结算结果无条件接受。

6.4  质量保修金：本工程设结算总价的3%作为质量保修金。

6.5乙方向甲方提出支付申请的同时应向甲方开具等额合法有效的工程类增值税发票，如乙方未能按时提交等额合法有效发票或发票信息有误，甲方有权拒绝付款，不视为甲方违约，且乙方仍需按本合同约定履行各项义务。

6.6乙方指定收款账户信息如下：

开户名称：

开户行：

银行账号：

6.7 乙方对其向甲方提供的收款银行账户信息的真实性、合法性、有效性、准确性、完整性负责。乙方需变更其银行账户的，应当提前3日以书面方式通知甲方。如因乙方提供的银行账户原因（包括但不限于账号错误、被注销、被冻结等）或乙方不适当、不及时通知甲方，导致费用的支付发生任何不利后果的，由乙方承担全部责任。

第七条   关于材料供应的约定

7.1  本工程所有材料、设备均由乙方负责采购供应，应为符合设计要求且具有质量保证的合格产品，并应按时供应到现场，由乙方承担运输费用并负责保管。乙方由于保管不当造成损失，由乙方自行负责。

7.2  乙方应保证所提供的工程原材料符合国家、地区、行业相关规定的质量标准，原材料应为原厂制造商制造的全新产品，不存在任何所有权和知识产权的瑕疵，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。乙方采购的材料设备应附有出厂合格证，如甲方对材料设备有异议可进行检验。如检验合格，检验费用由甲方承担，否则由乙方承担。

7.3  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失（包括但不限于拆除、返工、更换、重做、验收不合格等）由乙方负责，同时乙方应向甲方支付结算金额20%的违约金。

第八条   有关安全生产和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防法及相关条例和防火设计规范，乙方应及时提出意见和建议，待甲方重新确认合法合规的做法后再行施工。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反《消防法》《安全生产法》及相关法律法规规章规定的有关安全操作规程导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任。如甲方因非甲方的原因为上述产生了额外支出，甲方有权单方通知解除合同，并有权全额向乙方追索，包括且不限于直接损失、间接损失以及因维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用，并有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

第九条 违约责任

9.1  甲方无正当理由不按合同约定支付款项的，乙方在约定的付款期满3天后向甲方发出要求付款的书面通知，甲方收到通知后7个工作日仍不能按要求支付的，甲方以应付未付金额为基数，从约定应付之日起，按照每日万分之三的标准向乙方支付违约金，违约金总额不超过应付未付金额的5%。

9.2  由于乙方原因延期开工或逾期竣工，从延期或逾期之日起，每延期或逾期一天，应向甲方支付本合同总金额的万分之三作为违约金。逾期超过15天（含15天），甲方有权选择继续接受乙方提供的建设成果或单方解除合同，甲方选择接受乙方建设成果的，乙方按照前款约定承担违约金，违约金总额不超过本合同总金额的20%；甲方选择解除合同的，乙方除应按合同总金额的20％向甲方支付违约金外，还应全额退还甲方已经预付的款项。

9.3  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应按照初始购买价赔偿。

9.4  未经甲方书面同意，若乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失，且乙方应当负责及时恢复原状且不得影响原房屋的安全使用，不能恢复原状的，应做好加固措施保证房屋安全。

9.5 项目实施过程中所发生的事故、人员伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼等一切责任均由乙方负责，如甲方因非甲方的原因为上述情况产生了额外支出，甲方有权全额向乙方追索，包括且不限于直接损失、间接损失以及因维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、交通费等所有相关费用，并有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金。

9.6 除甲方事先书面同意外，乙方不得以任何方式转包、分包、挂靠本项目以及不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。否则视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同总金额20%的标准向甲方支付违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

9.7 因乙方原因致使工程质量不符合约定，未能按期通过竣工验收的，由乙方无偿修理或者返工、改建，直至达到合同约定的质量要求并通过甲方竣工验收。经过修理或者返工、改建后，造成逾期竣工的，按照9.2条约定执行。

9.8 乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方有权单方解除合同，未支付的费用不予支付；同时乙方承担一切经济责任和法律责任，包括且不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费用等，并向甲方支付合同总金额20%的违约金。

9.9本合同项下如发生乙方应支付违约金或赔偿金的情形，均为甲方有权从未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。

9.10 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  关于保密事项的约定

10.1  乙方对在工作中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是纸质的），以及对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

10.2  甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予以永久删除。

10.3  乙方及乙方人员违反上述保密条款，因未遵守保密义务给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，同时乙方需向甲方支付合同总金额20%的违约金。

10.4  以上条款在合同有效期结束后继续生效，至相关信息已解密成为公众信息时止。本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响本保密条款的效力。

第十一条　不可抗力

11.1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

11.2受到不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后2日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

11.3不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件的影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力的一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.4本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十二条  争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决，协商不成的，双方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院解决。守约方为解决纠纷、争议而产生的维权费用，包括且不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等，均由违约方承担。

第十三条  其他约定

13.1凡与本工程签订的相关补充协议、承诺书等文件，必须加盖双方印章或合同专用章方为有效文件。

13.2甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据。因特殊需要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用由乙方负责。

13.3双方以及有权机关（包括但不限于人民法院、仲裁委员会、公证处）在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同签署页所列明的地址送达为准。一方如果迁址或者变更电话，应当在变更之日起3日内书面通知对方，未履行通知义务的，其他方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

第十四条  附则

14.1  本工程质量保证期为贰年，自甲方验收合格之日起计算。

14.2  本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

14.3  本合同如有未尽事宜，由甲乙双方友好协商另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致之处，以补充协议为准。

14.4 说明：

（1）保修期：贰年，自本工程经甲方竣工验收合格且交付之日起算。如乙方在本合同中所承诺的质量保修期低于合同签订时强制性规定中所规定的最低质量保修期限，则乙方的保修责任按照国家强制性规定的最低质量保修期执行。

（2）质量保修范围：详见遴选响应文件格式附件5.2《工程量清单报价表》内容。

（3）本工程必须按国家有关施工规范进行施工，并达到合格等级，竣工验收未达到合格等级的，乙方须返工至合格，工期不顺延，返工的费用由乙方承担，在工期内无法完工的，应按合同约定承担违约责任。

（4）施工过程必须保质保量，并做好文明施工、安全生产及防火工作；如在施工过程中发生质量、安全事故，一切责任由乙方负责。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：广东省消防救援总队

负责人或其授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

地址：广州市天河区瘦狗岭483号

电话：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：      年   月   日

地址：

电话：

- 第五部分 遴 选 响 应 文 件 格 式

采购项目

遴

选

响

应

文

件

（正本/副本）

项目名称：

响应供应商名称：

日期：          年      月      日

遴选响应文件目录

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作遴选响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对遴选响应文件的评价。

2. 报价信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 报价一览表

2.2 报价函

2.3 法定代表人授权书

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 遴选文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 准入条件 | 见《遴选邀请函》 | □通过 □不通过 | 见遴选响应文件 第（）页 |
| 符合性审查 | 报价有效期 | 报价有效期达到60天 | □通过 □不通过 | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  | 报价函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价总价没有超出最高投标限价。 | □通过 □不通过 | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应遴选文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见遴选响应文件 第（）页 |

一、自查表

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在遴选响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |
|  |  | 见遴选响应文件 第（）页 |

注：响应供应商应对照用户需求、附件二技术评分表和附件三商务评分表的内容，列明各评审分项在遴选响应文件中所在位置，以便查对。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

#### 2.1 报价函

报价函

致：广东省消防救援总队

依据贵方采购广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份，电子光盘   份。

1、 自查表；

2、 资格性文件；

3、 商务部分；

4、 技术部分；

5、 价格部分。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受遴选文件各项要求，遵守遴选文件中的各项规定，按遴选文件的要求提供报价。

2、报价有效期为递交遴选响应文件之日起 60 天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部遴选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解遴选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次遴选响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重遴选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商 （公章）：

开户银行：

账号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省消防救援总队

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人身份证（正反面）复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东省消防救援总队

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：自本项目遴选之日起60天内有效。       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证（正反面）复印件

2．4关于资格的声明函

资格声明

致：广东省消防救援总队

关于贵方采购项目名称：_广东省消防救援总队附属综合楼弱电升级改造工程_的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供遴选文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本、税务登记证副本、组织机构代码（或三证合一统一社会信用代码营业执照副本）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）。

- 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；且不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（以上证明材料必须提供，否则可能导致遴选响应文件无效，相关证明文件附后。）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

三、商务部分

3.1响应供应商综合概况

- （一）响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量、管理水平等。

2) 图片描述：经营场所、生产场所等。

- （二）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 签约时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据评分表提供。

- （三）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目团队人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注： 根据评分表提供。

（四）其它重要事项说明及承诺

1、名称变更证明

本次遴选，如果有名称变更的，供应商应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

2、除上述资料外，《商务打分表》以及用户需求书中要求提供的其它证明文件或材料。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.2合同条款的应答

（两种情况请选择一种应答，在□上打“√”）

□合同条款全部满足

□1、不同意的合同条款（请列出修改意见）

2、其余合同条款全部满足。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1实质性响应一览表

项目名称：

| 序号 | 遴选文件要求 | 供应商响应情况描述 | 供应商应答（完全响应/正偏离/负偏离） | 对应响应文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |

注：如遴选文件中标有“★”的内容，请在上表填写，并作出一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其响应文件作无效处理。

（此表可延长）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2重要用户需求条款响应表（带“▲”项）

| 序号 | 用户需求书要求 | 按实际响应情况填写 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见遴选响应文件第（一）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见遴选响应文件第（一）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见遴选响应文件第（一）页 |

注：响应供应商应对遴选文件“用户需求书”重要条款的内容逐条响应。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3一般用户需求条款响应表

| 序号 | 遴选要求 | 按投标实际响应情况填写 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见参选文件第（一）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见参选文件第（一）页 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：响应供应商应对遴选文件“用户需求书”中的内容逐条响应。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.4技术方案

响应供应商首先应充分理解用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目技术方案的编写。技术方案应至少包含但不限于以下内容：

- 施工组织方案

- 材料简介

- 售后服务方案

- 响应供应商认为其它必要的内容。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

#### 5.1报价一览表

报价一览表

[价格单位：（人民币）元]

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报 价 | 大写： （¥ ） |
| 建设工期 |  |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2工程量清单报价表

特别提示：

招标人提供的招标清单中的清单项顺序、特征描述、工程量不允许修改。

工程量清单如有误，需要与招标人联系，招标人统一修改。

擅自修改前述清单内容，投标文件视为废标。

投标人不能只根据工程量清单所述数量及尺寸而不参考图纸或不进行实地度量来订购材料或开始施工，投标人因不采取这些步骤而导致错误或损耗，由投标人自行承担。

技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

本工程采用固定总价包干。指本工程按招标人确认的招标图纸、技术要求和投标人深化图纸总价包干,包含但不限于完成招标图纸技术要求和深化图纸范围内工程所需要的深化设计、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、试验、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用(特别说明除外)。因投标人深化设计参数或计算错误等原因导致的费用增加，由投标人承担，且不得以深化设计、变更材料含量、清单工程量误差、调整施工方案、施工工保证工程便利施工等理由要求调整合同总价。

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理器设备 | 包含无线设备管理软件，无线设备授权 512个 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 核心设备 | 含一个交流电源 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | POE供电设备 | 24电口POE供电， | 15 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 设备面板A | 收发网络信号 | 152 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 设备面板B | 收发网络信号，单机最多支持128终端接入 | 98 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 网线 | UTP6 网线 六类屏蔽网线 | 7200 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 光缆 | 中心束管式光缆 48芯 | 1000 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 配件光模块 | 千兆光纤 接入光模块 | 38 | 块 |  |  |  |  |
| 9 | 光纤跳线 | 3米 光纤跳线 电信级 | 32 | 对 |  |  |  |  |
| 10 | 管材 | PVC 管材 | 1000 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 辅助材料 | 辅助材料（理线架、光纤盒、耦合器、尾纤、壁挂机柜、pdu、扎带、螺丝、直通、弯头、三通、标签、卡吗、绝缘胶布、波纹管、黄腊管、水晶头等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 12 | 技术服务费1 | 光纤铺设、检测、熔接 贰年维保 | 1000 | 米 |  |  |  |  |
| 13 | 技术服务费2 | 网络原线路检测、设备安装、系统调试及AP安装实施、 网线铺设、端接 贰年维保 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日