附件

需求清单

（一）项目概况

1、项目名称

广东社会消防管理应用平台升级改造项目

2、建设单位

广东省消防救援总队

3、建设周期

180天

4、总体要求

为深化消防改革创新，优化创新防消生态链，让创新成为消防发展的主动力，释放消防发展新功能，建全国先进的消防大数据中心，以数据集中和共享为途径，推进技术融合、业务融合、数据融合、智能服务，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协调管理和服务，用信息化手段更好地感知消防态势、畅通沟通渠道、辅助决策指挥。实现“基础数据全面汇聚、火灾隐患提前预警、预警指令网上推送、灭火救援精确指挥、监管工作形成合力、火灾事故有效控制”的工作目标。原有社会消防安全管理系统仅对消防安全重点单位进行消防安全管理，涵盖范围不够广泛，对一般单位、三小场所的管理与监督执法部门不一致，监督执法部门在履行监督执法（双随机、一公开）时，缺乏相关依据，开展检查工作时较为困难。综合上述情况，针对广东社会消防安全管理平台进行升级改造开发。

5、指导思想

根据国家消防法律、法规等有关文件要求开展广东社会消防安全管理应用平台的升级改造开发工作，主要是单位基本属性划分、网格化管理建设、与监督执法平台的对接等内容。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：  696.447126万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 信息技术服务 | C02 | 项 | 1 |  |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

本次平台升级从使用用户方面，原平台只针对广东省近25000家消防重点单位，升级后将监管对象扩展到全省1300余万家市场主体和党政机关、社会团体；从功能增加了用户注册机制，增加了基础数据底座体系，增加了单位大中小网格化管理体系，增加了每月防火检查精细化管理体系，增加了监督执法平台数据共享交互，增加了监督执法平台展示中心，增加了与火灾预警平台数据共享交互，集成粤政图将广东消防态势通过地图的方式直观展示，增加了信用平台数据共享交互，依托功能的增加完善对消防安全管理数据进行更科学有效的分析，为消防安全管理工作部署提供数据依据。并且响应信息安全要求，将原平台基于微软体系系统架构及数据库架构，改造成支持跨平台开源架构，保证系统的稳定性和安全性。

本次升级改造主要内容如下：

1、社会单位基础信息库建设。建设广东省社会单位基础信息库，对接粤商通，监督执法平台，现广东社会消防安全管理平台，开放公共接口对接后续消防建设的其他平台，达到全省社会单位基础库数据汇聚。为后续数据共享打下基础。

2、日常巡查网格化。将广东全省社会单位按照建筑使用情况分成大网格，中网格，小网格根据消防法要求制定各级网格巡查责任落实要求（巡查内容，巡查周期，巡查要求等），将相关巡查数据归档建成社会单位履职库，可供其他平台有条件共享数据。

3、单位人员排班。各级社会单位需通过平台进行微型消防站人员排班，巡查人员排班，排班功能包括班次设置，按日各班次人员设置，所有当班人员联系方式，持证情况在系统中进行完善。并将排班情况结合日常巡查计划进行分派对应任务。同时将排班情况对接到消防安全及应急指挥中心平台。

4、每月防火检查。消防安全管理人利用微信端和电脑端开展每月防火检查，并将检查结果推送给消防安全责任人，记录每月防火检查，自动生成月检查报告。

5、监督执法平台数据集成对接。广东社会消防安全管理平台数据和监督执法平台数据实现互通，社会消防安全管理平台将单位履责数据提供给监督执法平台作为执法依据，接收监督执法平台将各级监督执法数据，用于完善社会单位消防安全管理情况。

6、监督执法展示中心。在现有广东社会消防安全管理平台省级，支队级平台新增监督执法模块，直观展示全省，各市监督执法情况。

7、火灾风险预警平台集成对接。火灾风险预警平台的对接，涉及基础单位信息的对接，社会消防平台对巡查的结果与消防物联网的数据推送给火灾风险预警平台用于火灾风险预警平台的评估模型的一些风险因子；风险预警评估平台对于单位的风险预警值推送给广东社会消防管理平台；风险预警平台的相关统计分析页面内嵌到广东社会消防管理平台。

8、粤政图集成对接。监督执法平台对接的粤政图的数据，广东社会消防管理平台一并进行申请和使用粤政图获取到的数据，可以提出符合广东社会消防管平台的对接的数据要求，获取粤政图的数据和集成展示到广东社会消防管理平台。

9、综合分析。将大中小网格相关履责去情况根据单位性质，单位面积，建筑高度，区域等维度进行各项数据综合分析，达到可以通过各个维度直观掌握全省，各市社会单位消防安全管理情况。

10、粤商通对接。粤商通平台对接包含粤商通用户注册，单位用户集成粤商通后可以通过粤商通查看单位全部信息，包含单位基础信息，单位日常巡查情况，单位月度消防安全检查，消防维保，消防培训，应急预案，消防值班情况，消防设备等。

11、信用等级平台集成对接。信用等级平台的对接，涉及基础单位信息的对接，社会消防平台对巡查的结果与消防物联网的数据推送给信用等级平台用于单位信用等级及评分项分数的判断；信用等级平台对于单位的信用等级及评分推送给广东社会消防管理平台；社会单位收到推送的信用等级及评分后可以进行跟进处理，并把跟进处理的信息回送给信用等级平台，做到信用等级评定的闭环。信用等级平台的相关统计分析页面内嵌到广东社会消防管理平台。

12、开源架构改造。原平台开发语言为C#.NET，数据库为SQL Server 2012，系统架构为.Net MVC+Hibernate，由于系统架构的原因，系统部署软件环境须是windows操作系统。为了保证信息安全和系统的稳定性，根据广东消防救援总队要求，要要将现有平台改造成支持跨平台开源架构。本次改造服务端开发语言采用Java，前端用vue.js+element-ui，数据库采用Mysql+Mongodb这样关系型数据库和非关系型数据库组合。

13、住建审批系统对接。增加与住建审批系对接功能，系统按照住建审批系统要求将社会单位消防图纸进行同步，并将现有消防巡查点位，物联网，设备设施结合消防图纸进行图形化消防安全管理及分析展示。

14、公众聚集场所告知承诺系统对接。增加与公众聚集场所告知承诺系统对接功能，系统按照公众聚集场所告知承诺系统要求将消防日常履责数据同步给公众聚集场所告知承诺系统，同时也能将公众聚集场所告知承诺系统数据同步到本平台，并和相关社会单位进行数据的关联和分析。

15、指挥中心智能接处警系统对接。与指挥中心智能接处警系统对接功能，系统按照指挥中心智能接处警系统要求将社会单位消防设备设施，微型消防站，值班人员等各种消防相关数据同步给指挥中心智能接处警系统作为应急救援指挥辅助决策数据依据，同时可以按照要求将社会单位对应的应急救援数据接入到社会单位基本档案数据，作为后续统计分析分析，监督执法等行为的数据依据。

投标人应对所有技术参数或条款予以响应和演示。响应以投标响应表、演示DEMO、PPT和采购需求要求提供的证明材料等作为评审依据。

（2）商务要求

1、项目交付的时间、地点：

交付时间：根据合同具体约定之日起180天。

服务交付地点：广东省消防救援总队。

2、质保期（服务期）：

自验收合格之日起1年。

3、付款方式：

本合同签订后 10日内，采购人向中标人支付合同金额的50％；

在平台软件开发上线后的7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；

验收后十个工作日内，采购人支付合同金额15%；

一年质保期满后10个工作日内，支付合同金额的5%。